#### RK-08-2012-36

Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

pro: jednání rady kraje č. 8/2012 dne 21. 2. 2012

zpracoval(a): E. Tomášová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Usnesením rady Kraje Vysočina č. 1933/39/2011/RK ze dne 29. 11. 2011 bylo řediteli nemocnice uloženo předložit v termínu do 31. 1. 2012 konečný projet EPC k odsouhlasení radě kraje. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, termín předložení nedodržela vzhledem k nutnosti rozšíření předmětu o dílčí části, (druhý vyvíječ páry kuchyň + vlhčení PUIP, transformátor pro napojení kogeneračních jednotek, změna měření a regulace ve vazbě na PUIP atd.), které mají přímou vazbu na již nasmlouvané a projektované úpravy a dne 14. 2. 2012 požádala o prodloužení termínu konečného projektu EPC do 31. 5. 2012.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s prodloužením termínu předložení konečného projektu EPC k 31. 5. 2012.

Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s rozšířením předmětu díla a úpravou smluvního vztahu;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt EPC do 31. 5. 2012.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor majetkový

termín: 31. 5. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0