### Projektová fiše

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název projektu | „Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO“ |
| Charakteristika projektu/cíle | Cílem studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO v Kraji Vysočina bude komplexní posouzení ekonomické realizovatelnosti ZEVO a souvisejících infrastruktur; hmotové a energetické bilance ZEVO (posouzení všech vstupů a výstupů) a vliv provozu ZEVO na zdraví obyvatel. Studie proveditelnosti zapracuje všechny potřebné výstupy ze studií, které byly doposud k problematice Integrovaného sytému nakládání s odpady v Kraji Vysočina zpracovány. Bude zpracovaná pro lokality umístění ZEVO v krajském městě Jihlava vytipované v dokumentaci ISNOV. Konkrétně se jedná o lokality Průmyslová zóna Bedřichov, Překladiště Pávov, Pístov – Psinec, U vysílačky. Rozsah a výstupy studie proveditelnosti: Finanční analýza projektu vychází z aktuálního stavu legislativy, zohledňuje předpokládaný vývoj, zahrnuje standardní ukazatele rentability (ebit, NPV, IRR, reprodukovaná doba návratnosti), stanovuje pro výše uvedená kritéria další parametry (cena za odpad na vstupu, financování investice aj.), odhad investičních nákladů ZEVO, finanční schéma posouzení způsobu dopravy do ZEVO (silniční a železniční doprava, včetně nákladů na dopravní připojení), posouzení nákladů spojených s dopravou do zařízení a spojení těchto nákladů s náklady na konečné zpracování, specifika každé lokality relevantní k realizaci záměru, jejich dopad na investiční náročnost, komplexní ekonomická a hmotová bilance vstupů a výstupů ze ZEVO, celkové finanční schéma zahrnující všechny fáze procesu využití odpadu v ZEVO (platby občanů, obcí, náklady na logistiku, zpracování odpadu, náklady spojené s rezidui, vlastní provoz ZEVO, provozní výnosy, úspora primárních energií…), porovnání výsledků s provozními parametry již existujících zařízení (1 české a 1 zahraniční). Analýza rizik rizika ohrožující finanční realizovatelnost, rizika vlivu na okolní prostředí (dopad na zdraví obyvatelstva, na ŽP, vliv na dopravu a stav komunikací, …), rizika vlivu okolního prostředí na realizovatelnost, definice a analýza rizik pro realizaci projektu, realizovatelnost napojení na inženýrské sítě, včetně připojení do elektrorozvodné a teplárenské soustavy, definice a analýza rizik plynoucích z provozování ZEVO, rizika plynoucí z odbytu produkce, zajištění vstupní suroviny. Analýza uplatnění produktů ZEVO odbyt tepla (odběratelé, potenciál, investiční náklady), odbyt elektrické energie (optimalizace finančních toků, tržeb), stabilita odbytu produkce, uplatnění ostatních produktů (popel, struska, produkty pro další využití) – finanční náklady, kapacitní analýza. SWOT analýza realizace projektu v každé lokalitě. Výstavba zařízení pro energetické využití odpadů je pro Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina klíčová a jeho realizace přinese dlouhodobou stabilitu integrovaného systému a také environmentálně, legislativně, ekonomicky i sociálně únosnou alternativu současného způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Proto je pro úspěšné fungování celého ISNOV důležité realizovat další opatření a kroky směřující k provozu ZEVO. *Projekt podpoří plnění účelů smlouvy o spolupráci kraje s obcemi na přípravě ISNOV. Prostředky na spolufinancování projektu je možné získat v programu EFEKT, G.2 Specifické a pilotní projekty – „Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO“ Ministerstva průmyslu a obchodu |
| Projektový tým |
| Projektový tým (jméno, organizace) | Eva Navrátilová, OŽP Pavla Bendová, OŽP |
| Projektový manažer (jméno, organizace) | Eva Navrátilová / Pavla Bendová, OŽP |
| Role Kraje Vysočina | Žadatel o finanční prostředky z programu EFEKT, objednatel studie proveditelnosti, *zastupuje při zadávání VZ partnerské strany |
| Trvání projektu |
| Začátek projektu | 2012 (cca duben) |
| Ukončení projektu | 2012 (prosinec) |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 1 200 000 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – municipální a krajské účet ISNOV* | 240 000 Kč | Min 20 % |
| Podpora programu EFEKT z MPO | 960 000 Kč | Max. 80% |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 2. 3. 2012 |
| Zpracovatel | Eva Navrátilová |
| Odbor, oddělení | OŽP |

*Pozn.: Kraj Vysočina uzavřel dne 1.6. 2010 smlouvu o spolupráci s obcemi na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Zakládající členové (kraj+obce s rozšířenou působností) složili vklad na účet ISNOV ve výši 4,7 mil. Kč (50% vkladu uhradil kraj). Tyto prostředky jsou určeny na vypracování technickoekonomických analýz (včetně například zde řešené Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO), přípravu implementace doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz, environmentální osvětu a práci s veřejností (komunikační kampaň).