Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/02.01179

Název projektu:		Pavilon urgentní a intenzivní péče

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 13. Rozpočet |  |  |
| 02.05 Stavební a technologické činnosti | 432 578 427,10 | 404 018 067,10 |
| 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené | 432 578 427,10 | 404 018 067,10 |
| 02.05.01.01 Stavební objekty | 315 923 016,10 | 314 197 351,60 |
| 02.05.01.02 Provozní soubory | 100 647 531,00 | 89 820 715,50 |
| 02.05.01.03 Vnitřní vybavení Pavilon PUIP | 12 806 611,00 | 0 |
| 02.05.01.04 Vnitřní vybavení Infekční oddělení | 3 201 269,00 | 0 |
| 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek | 0 | 28 560 360,00 |
| 02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení – (dlouhodobý hmotný majetek DHM) | 0 | 28 560 360,00 |
| 02.06.01 Vnitřní vybavení PUIP | 0 | 28 560 360,00 |
| 8. Harmonogram projektu |  |  |
| Datum ukončení projektu | 30. 9. 2012 | 31. 10. 2012 |

Důvod změny:

Rozpočet:

V rámci změny se přesouvají stávající položky rozpočtu z důvodu zařazení do účetnictví. Oproti žádosti nejsou zařazeny nové položky.

Harmonogram projektu:

O posunutí termínu je žádáno s ohledem na proplacení všech výdajů souvisejících s projektem a přípravou závěrečné zprávy a žádosti o platbu.

Dopad na monitorovací ukazatele: není

Přílohy (pokud jsou relevantní):

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  |  |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: viz bod I

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tento protokol byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne … a o podání protokolu a vyslovení souhlasu se změnou bylo rozhodnuto usnesením č. ….

# Text boxes

RK-12-2012-42, př. 1

Počet stran: 2

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti