#### RK-14-2012-46, př. 5

Počet stran: 6

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# . Změna v bodu Projekt

# Celkové způsobilé výdaje: 						61 926 379,- Kč

# Změna v bodu 15. Potřeby:

|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | I/N | Rok 2011 v absolutní hodnotě | Rok 2011 s aktuální sazbou DPH | Rok 2012 - původní částky | Rok 2012 s aktuální sazbou DPH | Rok 2013 - původní částky | Rok 2013 s aktuální sazbou DPH | Suma původních částek | Suma s aktuální sazbou DPH, případně absolutní hodnota |
| Mzdové náklady a platy | N | 204 297 | 204 297 | 339 317 | 339 317 | 113 106 | 113 106 | 656 720 | 656 720 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 69 459 | 69 459 | 115 365 | 115 365 | 38 455 | 38 455 | 223 280 | 223 280 |
| Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 840 | 840 | 1 439 | 1 439 | 480 | 480 | 2 759 | 2 759 |
| Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 22 400 | 0 | 0 | 22 400 | 22 400 |
| Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 59 095 | 59 095 | 0 | 0 | 59 095 | 59 095 |
| Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 458 000 | 0 | 0 | 458 000 | 458 000 |
| Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 1 304 302 | 1 317 325 | 0 | 0 | 1 304 302 | 1 317 325 |
| Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 |
| Součty za neinvestiční výdaje | NVS | 274 596 | 274 596 | 2 431 919 | 2 444 942 | 152 041 | 152 041 | 2 858 556 | 2 871 579 |
| Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 225 024 | 225 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 024 | 225 024 |
| Náklady dokumentace projektu | I | 1 593 922 | 1 593 922 | 475 279 | 475 279 | 0 | 0 | 2 069 201 | 2 069 201 |
| Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 43 192 | 43 192 | 287 608 | 287 608 | 0 | 0 | 330 800 | 330 800 |
| Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 4 927 670 | 4 927 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 927 670 | 4 927 670 |
| Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 22 080 | 22 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 080 | 22 080 |
| Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 47 700 | 47 700 | 739 900 | 739 900 | 0 | 0 | 787 600 | 787 600 |
| Náklady pořízení stavebních objektů | I | 4 021 458 | 4 021 458 | 43 985 488 | 43 985 488 | 0 | 0 | 48 006 946 | 48 006 946 |
| Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 982 200 | 985 480 | 0 | 0 | 982 200 | 985 480 |
| Součty za investiční výdaje | IVS | 10 881 046 | 10 881 046 | 48 170 475 | 48 173 755 | 0 | 0 | 59 051 521 | 59 054 801 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 8 730 057 |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 8 730 057 |
| EU celkem: | 49 470 321 |
| Veřejné celkem: | 58 200 378 |
| Celkové způsobilé výdaje | 58 200 378 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 58 200 378 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 3 726 002 |
| Rozpočet projektu celkem | 61 926 379 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 41 189,43 | 366 741,24 | 22 806,11 | 430 737 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 233 406,79 | 2 078 200,39 | 129 234,60 | 2 440 842 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 0 | 274 596 | 2 444 942 | 152 041 | 2 871 579 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 1 297 104,88 | 7 002 215,00 | 0,00 | 8 299 320 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 7 350 260,96 | 39 679 218,33 | 0,00 | 47 029 479 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 0 | 2 233 680,00 | 1 492 321,67 | 0,00 | 3 726 002 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 0 | 10 881 046 | 48 173 755 | 0 | 59 054 801 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494 | 12 950 793 | 36 286 198 | 4 541 893 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 233 680 | 0 | 1 492 322 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 421 494 | 12 950 793 | 36 286 198 | 4 541 893 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 655 174 | 12 950 793 | 37 778 520 | 4 541 893 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 421 494 | 12 649 578 | 35 665 727 | 2 592 000 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 301 215 | 620 471 | 1 949 893 |
| Státní rozpočet: | 663 224 | 1 942 619 | 5 442 930 | 681 284 |
| Krajský rozpočet: | 2 233 680 | 0 | 1 492 322 | 0 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 3 758 270 | 11 008 174 | 30 843 269 | 3 860 609 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494 | 12 950 793 | 36 286 198 | 4 541 893 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 27.5.2011 | 28.4.2012 | 28.11.2012 | 12.6.2013 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

# Prostředky z EU v Kč:		49 470 321,- Kč

# Poznámka:

# Rozpočet projektu byl upraven s aktuální sazbou DPH a dle skutečně vynaložených výdajů v první a druhé etapě (za druhou etapu je zpracovávána monitorovací zpráva se skutečně vynaloženými výdaji za 2. etapu projektu). Červeně označené písmo udává změněný údaj oproti původnímu rozpočtu, který byl uveden v projektové žádosti včetně zpracovaných pozdějších změn.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.