#### RK-14-2012-46, př. 6

Počet stran: 6

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v bodu Projekt

# Celkové způsobilé výdaje: 						34 592 111,31,- Kč

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2011 bez DPH | Rok 2011 s DPH | Rok 2012 bez DPH | Rok 2012 s DPH | Rok 2013 bez DPH | Rok 2013 s DPH | Rok 2014 bez DPH | Rok 2014 s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 0 | 49 841 | 49 841 | 149 522 | 149 522 | 62 301 | 62 301 | 261 664 | 261 664 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 0 | 25 840 | 25 840 | 77 520 | 77 520 | 32 300 | 32 300 | 135 660 | 135 660 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 0 | 319 | 319 | 958 | 958 | 399 | 399 | 1 676 | 1 676 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 20 000 | 24 000 | 20 000 | 24 000 | 10 000 | 12 000 | 50 000 | 60 000 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 665 | 573 198 | 0 | 0 | 477 665 | 573 198 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 583 | 95 500 | 79 583 | 95 500 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 342 000 | 657 084 | 788 501 | 957 084 | 1 130 501 |
|  | Součty za neinvestiční výdaje | NVS | 0 | 0 | 96 000 | 100 000 | 1 025 665 | 1 167 198 | 841 667 | 991 000 | 1 963 332 | 2 258 198 |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 108 000 | 108 000 | 198 200 | 237 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 200 | 345 840 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 6012 | Náklady na řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 960 000 | 0 | 0 | 800 000 | 960 000 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 0 | 1 596 832 | 1 596 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 832 | 1 596 832 |
| 6153 | Náklady úplatného převodu budov a pozemků | I | 0 | 0 | 1 181 488 | 1 181 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 488 | 1 181 488 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 0 | 100 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 120 000 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 28 880 | 28 880 | 168 400 | 188 400 | 900 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 097 280 | 1 297 280 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 212 397 | 23 235 669 | 0 | 0 | 20 212 397 | 23 235 669 |
| 6091 | Náklady obnovy stavebních objektů | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 3 819 000 | 0 | 0 | 3 350 000 | 3 819 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 333 | 100 000 | 83 333 | 100 000 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 136 880 | 136 880 | 4 244 920 | 4 524 560 | 25 262 397 | 29 094 669 | 83 333 | 100 000 | 29 727 530 | 33 856 109 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 5 188 817 |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 5 188 817 |
| EU celkem: | 29 403 294,61 |
| Veřejné celkem: | 29 403 294,61 |
| Celkové způsobilé výdaje | 34 592 111,31 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 34 592 111,31 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 1 522 195,95 |
| Rozpočet projektu celkem | 36 114 307 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

| I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0,00 | 15 000,00 | 175 079,70 | 148 650,06 | 338 729,76 |
| N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0,00 | 85 000,00 | 992 118,30 | 842 350,34 | 1 919 468,64 |
| NZS |  |  |  |  | 0 | 100 000 | 1 167 198 | 991 000 | 2 258 198 |
| I | 13899 | 6342 | UZ | max | 20 532,00 | 522 566,63 | 4 291 988,37 | 14 999,94 | 4 850 086,94 |
| I | 13899 | 6342 | UZ | max | 116 348,00 | 2 961 210,88 | 24 321 267,44 | 84 999,66 | 27 483 825,97 |
| I |  | 6342 | NZ | max | 0,00 | 1 040 782,40 | 481 413,55 | 0,00 | 1 522 195,95 |
| IZS |  |  |  |  | 136 880 | 4 524 560 | 29 094 669 | 100 000 | 33 856 109 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 3 620 657 | 12 327 779 | 17 632 910 | 1 091 001 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 1 040 782 | 0 | 401 178 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 3 620 657 | 12 327 779 | 17 632 910 | 1 091 001 |
| Celkové výdaje etapy: | 4 661 439 | 12 327 779 | 18 034 088 | 1 091 001 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 3 620 657 | 12 122 779 | 16 570 712 | 100 000 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 205 000 | 1 062 198 | 991 001 |
| Státní rozpočet: | 543 098,55 | 1 849 166,85 | 2 644 936,50 | 163 650,15 |
| Krajský rozpočet: | 1 040 782,40 | 0,00 | 401 178,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 3 077 558,45 | 10 478 612,15 | 14 987 973,50 | 927 350,85 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 3 620 657 | 12 327 779 | 17 632 910 | 1 091 001 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 1.10.2012 | 28.6.2013 | 29.1.2014 | 11.7.2014 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

# Prostředky z EU v Kč:		29 403 294,61,- Kč

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.