1. Popis realizace projektu za sledované období

Je provedena kompletní hrubá stavba budovy včetně střechy a spojovací lávky do stávající budovy v 1. NP. Dokončují se vnitřní rozvody instalací, byly zahájeny práce na montáži rastru podhledů. Provádějí se vnitřní obklady a dlažby, byly zahájeny práce na fasádě.

Práce pokračovaly dle upraveného harmonogramu a lze předpokládat, že termín ukončení stavby 21. 8. 2012 dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bude dodržen.

Byly odsouhlaseny soupisy provedených prací ve výši 168 240 520,-  Kč bez DPH za práce provedené do konce února 2012.

2. Další plán realizace projektu

Budou probíhat stavební práce dle aktuálního harmonogramu stavby, předpokládaný termín ukončení je 21. 8. 2012.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Jsou realizovány stavební práce k vybudování Pavilonu urgentní a intenzivní péče viz bod 1.

| 4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |
| --- |
| Popis změny v projektu: |
| Datum oznámení pracovišti ÚRR: |  |  |  |  |  |
| Přijatá opatření: |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny v projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Datum oznámení pracovišti ÚRR: |  |  |  |  |  |
| Přijatá opatření: |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny v projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Datum oznámení pracovišti ÚRR: |  |  |  |  |  |
| Přijatá opatření: |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ příjmu: |  |  |  | Výše příjmu (Kč) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období: |
| Typ příjmu |  |  |  |  | Výše příjmu (Kč) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt celkem |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |
| --- |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |

7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni

7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

# Text boxes

RK-16-2012-22, př. 1

Počet stran: 3