RK-18-2012-26, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. III

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v rozložení etap projektu (datum ukončení projeku zůstává neměnný). Změny se promítají do záložky harmonogram, etapy, finanční plán a výběrový řízení, blíže viz příloha č. 1. Aktualizace data zahájení a ukončení výběrových řízení projektu, změna se promítá do záložky výběrový řízení, blíže viz příloha č. 1. Upřesnění míry podpory vztahující se k objektům popisovaným v investičním záměru. V příloze projektové žádosti č. 7 Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům (blíže viz příloha č. 2) bylo chybně uvedeno nastavení míry podpory pro jednotlivé domácnosti. Míra podpory u jednotlivých domácností byla naformulována totožně s formulací uvedenou v investičním záměru (nestavebních akce). Změna údajů obsažených v příloze č. 7 projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům, blíže viz příloha č. 2. |
| Zdůvodnění změn: – 3. Změny nastaly na základě doporučení MPSV vyvstalých z provedené kontroly ex-ante. Změna v rozložení jednotlivých etap zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků z IOP. Na základě zjištěných skutečností z monitorovací návštěvy MPSV dne 23. 4. 2012 jsme byli upozorněni na překročení 10 % limitu celkových způsobilých výdajů projektu na přípravu a zabezpečení akce dle Kritérii transformace. Způsobilé výdaje projektu uvedené v příloze projektu č. 7, z něhož zjištěné skutečnosti vycházely, byly uváděny bez DPH ve vztahu k požadovaným limitům. Navýšením celkových způsobilých výdajů o příslušnou sazbu DPH klesl procentní podíl výdajů projektu na přípravu a zabezpečení akce pod limit 10 %. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti 2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům (příloha č. 7) |
| Datum: 30. 4. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |