#### RK-20-2012-20

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – úhrada víceprací na instalaci inteligentních dopravních systémů

pro: jednání rady kraje č. 20/2012 dne 22. 05. 2012

zpracoval: P. Bartoš

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V roce 2011 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0364/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 realizaci inteligentních dopravních systémů (inteligentní semafory) ve čtyřech městech Kraje Vysočina. Na základě výběrového řízení byla v rozpočtu kraje alokována částka 1 620 000 Kč. Vzhledem k technickým potížím při instalaci byla realizace díla přesunuta do roku 2012 včetně částky určené na jeho úhradu. Ze stanovisek orgánů veřejné správy vznikly požadavky na dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro uvedení systému inteligentních semaforů do provozu. Jedná se o položky dle materiálu RK-20-2012-20, př. 1. Dodávající firmě tím vznikly vícepráce ve výši 254 233 Kč. Celková částka za dílo činí 1 873 905,96 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočiny schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice   spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů  o částku 254 300 Kč, na úhradu víceprací dle materiálu RK-20-2012-20, př. 1 při současném snížení běžných výdajů o částku 254 300 Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Návrh usnesení:

###### Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů  o částku 254 300 Kč, na úhradu víceprací dle materiálu 
RK-20-2012-20, př. 1 při současném snížení běžných výdajů o částku 254 300 Kč.

odpovědnost: ODSH, OE

termín: 30. 6. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1