Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00896

Název projektu:		II/360 Jimramov - Moravec

Příjemce:			Kraj Vysočina

Popis zásahu do investice:

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě provedl kontrolní prohlídku stavby opěrné zdi u krajské silnice II/360 v Radešínské Svratce na pozemku parc. č. 1335/3 v katastrálním území Radešínská Svratka, jejímž vlastníkem je Kraj Vysočina, a zjistil, že opěrná zeď svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat. Proto Městský úřad v Novém Městě na Moravě vydal dne 10. 4. 2012 Rozhodnutí na nutné zabezpečovací práce, ve kterém nařídil vlastníkovi stavby provedení nutných zabezpečovacích prací a stanovil podmínky pro jejich provedení.

Vzhledem k tomu, že obcí Radešínská Svratka prochází silnice II/360, která byla v roce 2009 rekonstruována v rámci projektu „II/360 Jimramov – Moravec“ z evropských prostředků a doba udržitelnosti tohoto projektu je 5 let, příjemce dotace (Kraj Vysočina) je povinen oznámit výše uvedený zásah do investice poskytovateli dotace, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR“).

Dle metodického pokynu ÚRR č. 10/2011 EXTERNÍ, který stanovuje podmínky pro akceptovatelnost zásahů do investic financovaných z ROP JV v době udržitelnosti projektu, se jedná o zásah do investice z důvodu havárie. Jedná se o nepředvídatelnou událost v místě realizovaného projektu „II/360 Jimramov - Moravec“. Zásah do investice v podobě havárie splňuje podmínky uvedené v metodickém pokynu a lze jej uvést po posouzení technického řešení do původního stavu.

Důvod zásahu do investice:

Důvodem zásahu do investice je zajištění aktuálního stavu opěrné zdi na silnici II/360 v Radešínské Svratce. Současný technický stav opěrné zdi je nevyhovující a je nutné provést zabezpečovací práce. Opravu bude realizovat vlastník opěrné zdi, Kraj Vysočina.

Byla zpracována projektová dokumentace, která řeší statické zajištění stávající opěrné zdi jejím odstraněním a výstavbou nové zdi o délce 33,00 m. Návrh statického zajištění byl zpracován na základě diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu.

Stávající opěrná zeď je provedena jako gravitační tížná zeď. Tato konstrukce opěrné zdi je založena jako plošná v nevyhovující hloubce. Celková délka opěrné zdi je 13,0 m, vysoká je 2,0 - 4,20 m. V patě opěrné zdi se nachází stávající stezka pro chodce. Nad korunou opěrné zdi se nachází komunikace II/360. Na zdi chybí jakýkoli zádržný systém, před a za zdí podél silnice jsou torza kamenných sloupků zábradlí. Nová konstrukce opěrné zdi je navržena v délce 33,0 m. Dojde k prodloužení stávající zdi na začátku i konci, čili dojde k úpravě svahu a svahových kuželů na obou koncích zdi.

S tímto stavebním objektem souvisí uvedení dotčených ploch do původního stavu včetně provedení obnovení povrchu vozovky silnice II/360 v předpokládané šířce cca 6,00 m (proměnná stávající šířka) a délce 45,0 m. Skladba vozovky je blíže specifikována v projektové dokumentaci. Na komunikaci bude provedena pokládka vodorovného dopravního značení a podél římsy bude provedena asfaltová zálivka modifikovaná.

Veškeré plánované práce na úpravě poškozeného povrchu při opravě opěrně zdi na krajské komunikaci II/360 musí respektovat „Podmínky pro provádění zásahů do investice“ a řídit se „Metodickým pokynem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 10/2011 EXTERNÍ“.

Termín přerušení udržitelnosti (od – do, uvede se doba, po kterou bude proveden zásah do investice a bude omezeno či přerušeno užívání výstupů projektu, musí být jednoznačně ověřitelné ze stavebního deníku a ze zápisů z kontrolních dnů):

Termín provádění zásahu se předpokládá v období červenec až říjen 2012. Na komunikaci II/360 bude nařízena úplná uzavírka od 23. 7. do 30. 9. 2012 (navazuje na úplnou uzavírku komunikace II/360 z důvodu opravy kanalizace). Poté bude povolen provoz na komunikaci a do konce října 2012 budou dokončeny veškeré práce (včetně vyhotovení geodetického zaměření aj.).

Přílohy (lze doložit i elektronicky):

1. Projektová dokumentace provedení zásahu do investice na stavební objekt SO 251 Opěrná zeď – část dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby z 4/2012

2. Čestné prohlášení příjemce dotace (investora stavby), že nečerpá žádné dotace z EU na uvedení do původního stavu

3. Rozhodnutí Městského úřadu Nové Město na Moravě

Změna monitorovacích indikátorů projektů (vyjádření změny cílových hodnot uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace či v dodatcích):

Monitorovací indikátory projektu nejsou změnou dotčeny.

Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje (platí pro zásahy, kde dojde k trvalé změně projektu):

Jedná se o zásah do investice, který lze dle Metodického pokynu ÚRR č. 10/2011 EXTERNÍ a v souladu s Podmínkami pro provádění zásahů do investice uvést do původního stavu, a proto je plánované finanční vyjádření vratky dotace nerelevantní.

Žádost předložil v Jihlavě dne …………...

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 	Podpis

Vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice:	Ano	Ne

(V případě zásahu, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV a vrátí dotaci vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem do investice zpět do rozpočtu Regionální rady).

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: 	Ano	Ne

V ……… ... ... ... ... dne ………… ...

Jméno, příjmení, funkce 	Podpis

Čestné prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu

Příjemce dotace, Kraj Vysočina, z Regionálního operačního programu Jihovýchod

čestně prohlašuje,

že na uvedení investice do původního stavu, po provedení zásahu do této investice v době udržitelnosti projektu II/360 Jimramov – Moravec (CZ.1.11/1.1.00/02.00896) nečerpá žádné finanční prostředky (dotace) z prostředků Evropské Unie (resp. neuplatňuje tyto výdaje jako způsobilé).

V ……………………… dne …………………

Za příjemce:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

……………………………..

podpis