#### RK-26-2012-06

Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách

pro: jednání rady kraje č. 26/2012 dne 3. 7. 2012

zpracoval(a): J. Krejčí

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

„SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“ a „Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč“.

V souvislosti s realizací akce „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činila dle oceněného položkového rozpočtu částku 7 106 963 Kč bez DPH. Tyto vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v hodnotě 1 754 413 Kč bez DPH; celkový nárůst ceny díla tak činí celkem 5 352 550 Kč bez DPH.

V průběhu realizace akce „Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč“ byla zjištěna nutnost provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení bylo nezbytné k dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činila dle oceněného položkového rozpočtu částku 771 387 Kč bez DPH. Tyto vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v hodnotě 559 683 Kč bez DPH; celkový nárůst ceny díla tak činí celkem 211 704 Kč bez DPH.

Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací na obě akce byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 3 a odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí náměstka hejtmana kraje Ing. Libora Joukla o rozhodnutí o zadání zakázek na dodatečné stavební práce a uzavření dodatků smluv o dílo:

Dne 26. 6. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočinou a zhotovitelem stavebních prací (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s..) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu “ – materiál RK-26-2012-06, př. 1

Dne 11. 6. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočinou a zhotovitelem stavebních prací (ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč“ – materiál RK-26-2012-06, př. 2

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu “ dodavateli původních stavebních prací;

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč“ dodavateli původních stavebních prací;

- uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“ dle materiálu RK-26-2012-06, př. 1;

- uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč“ dle materiálu RK-26-2012-06, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 7. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2