#### RK-26-2012-24

Žádost o prominutí pohledávky

pro: jednání rady kraje č. 26/2012 dne 3. 7. 2012

zpracovala: I. Šedová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Dne 2. 5. 2010 byla uzavřena smlouva o dílo č. KUJIP00ULEIV a dále dne 30. 11. 2011 dodatek č. 3 (dále jen smlouva) s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „II/345 Chotěboř – průtah, úsek č. 1. Dle článku 12 odst. 12.4 smlouvy byla stanovena smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za nesplnění povinnosti předání originálu bankovní záruky za jakost u předané části stavby ve stanoveném termínu.

Dopisem ze dne 20. 6. 2012 zhotovitel požádal o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu předání originálu bankovní záruky za jakost ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-26-2012-24, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Firma předložila závazný příslib od banky na výše uvedenou bankovní záruku. Dále zůstala v platnosti již předaná bankovní záruka za řádné provedení díla ve výši 5 000 000 Kč, čímž byly pokryty všechny finanční závazky firmy vůči objednateli.

Vzhledem k náročné administraci dokumentů v bance a prodlouženým termínům jejich vyřízení vyzískal zhotovitel originál BZ až po termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

Prodlení s předložením bankovní záruky nebylo způsobeno vinnou zhotovitele a nebylo možno tuto situaci z jeho strany nijak ovlivnit.

Z výše uvedených důvodů, a protože se jedná o první pochybení takovéhoto rozsahu firmou M-SILNICE a.s., odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje v souladu
s § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích prominout M-SILNICÍM a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868 pohledávku, smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dle smlouvy KUJIP00ULEIV ze dne 2. 5. 2010 ve znění dodatků ve výši 100 000 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství dále navrhuje radě kraje uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868 ve výši 100 000 Kč.

Odpuštění penále bude v případě schválení veřejnou podporou malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Skutečnost, že příjemce nemá vyčerpaný limit dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 byla ověřena v Registru podpor de minimis.

Stanoviska:

##### Odbor ekonomický nemá připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor informatiky: Žádost o prominutí penále je zaevidována v systému eDotace – ID O00416.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

v souladu s § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominout společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868 pohledávku, smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dle smlouvy KUJIP00ULEIV ze dne 2. 5. 2010 ve znění dodatků ve výši 100 000 Kč;

ukládá

ekonomickému odboru odepsat pohledávku ve výši 100 000 Kč za společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868.

odpovědnost: ODSH, OE

termín: 30. 8. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1