# RK-27-2012-95, př. 2

# Počet stran: 8

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

# Změna v bodu Projekt

# Celkové způsobilé výdaje: 38 938 127,47,- Kč

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2012 bez DPH | Rok 2012 s DPH | Rok 2013 bez DPH | Rok 2013 s DPH | Rok 2014 bez DPH | Rok 2014 s DPH | Rok 2015 bez DPH | Rok 2015 s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 42 204 | 42 204 | 101 289 | 101 289 | 101 289 | 101 289 | 16 882 | 16 882 | 261 664 | 261 664 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 21 880 | 21 880 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 52 514 | 8 752 | 8 752 | 135 660 | 135 660 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 270 | 270 | 649 | 649 | 649 | 649 | 108 | 108 | 1 676 | 1 676 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 30 000 | 35 250 | 20 000 | 23 500 | 0 | 0 | 50 000 | 58 750 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 777 | 421 563 | 0 | 0 | 358 777 | 421 563 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 500 | 129 838 | 0 | 0 | 110 500 | 129 838 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 240 000 | 282 000 | 974 500 | 1 145 038 | 0 | 0 | 1 214 500 | 1 427 038 |
|  | Součty za neinvestiční výdaje | NVS | 64 354 | 64 354 | 424 452 | 471 702 | 1 618 229 | 1 874 390 | 25 742 | 25 742 | 2 132 777 | 2 436 189 |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 69 000 | 82 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 82 800 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 1 000 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 0 | 250 000 | 293 750 | 750 000 | 881 250 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 175 000 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 2 352 521 | 2 352 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 521 | 2 352 521 |
| 6014 | Náklady na inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 0 | 100 000 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 117 500 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 26 032 | 26 232 | 280 000 | 315 000 | 300 000 | 352 500 | 0 | 0 | 606 032 | 693 732 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 0 | 15 000 000 | 17 625 000 | 11 752 164 | 13 808 792 | 0 | 0 | 26 752 164 | 31 433 792 |
| 6114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 293 750 | 0 | 0 | 250 000 | 293 750 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 3 447 553 | 3 661 553 | 15 630 000 | 18 351 250 | 13 052 164 | 15 336 292 | 0 | 0 | 32 129 717 | 37 349 095 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 5 840 719,12 |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 5 840 719,12 |
| EU celkem: | 33 097 408,35 |
| Veřejné celkem: | 33 097 408,35 |
| Celkové způsobilé výdaje | 38 938 127,47 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 38 938 127,47 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 847 157,00 |
| Rozpočet projektu celkem | 39 785 284,47 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2012 s DPH | Rok 2032 s DPH | Rok 2014 s DPH | Rok 2015 s DPH | Suma s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 9 653 | 70 755 | 281 159 | 3 861 | 365 428,35 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 54 701 | 400 947 | 1 593 232 | 21 881 | 2 070 760,65 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 64 354,00 | 471 702,00 | 1 874 391,00 | 25 742,00 | 2 436 189,00 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 422 159,40 | 2 752 687,50 | 2 300 443,80 | 0,00 | 5 475 290,77 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 2 392 236,60 | 15 598 562,50 | 13 035 848,20 | 0,00 | 31 026 647,70 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 847 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 157,00 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 3 661 553,00 | 18 351 250,00 | 15 336 292,00 | 0,00 | 37 349 095,47 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 1 614 396 | 13 534 156 | 22 437 473 | 1 352 101 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 847 157 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy projektu: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy způsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 1 614 396 | 13 534 156 | 22 437 473 | 1 352 101 |
| Celkové výdaje etapy: | 2 461 553 | 13 534 156 | 22 437 473 | 1 352 101 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 1 614 396 | 13 343 334 | 21 544 208 | 0 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0 | 190 822 | 893 265 | 1 352 101 |
| Státní rozpočet: | 242 159,40 | 2 030 123,40 | 3 365 620,95 | 202 815,15 |
| Krajský rozpočet: | 847 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní fond: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné národní veřejné: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU celkem: | 1 372 236,60 | 11 504 032,60 | 19 071 852,05 | 1 149 285,85 |
| Soukromé prostředky: | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 1 614 396 | 13 534 156 | 22 437 473 | 1 352 101 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 26.10.2012 | 27.9.2013 | 26.9.2014 | 13.3.2015 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

# Prostředky z EU v Kč:	33 097 408,35,- Kč

# Změna v bodu 21. Výběrová řízení

# V této záložce došlo k přidání výběrového řízení č. 013:

# Pořadové číslo VŘ:			013

# Název VŘ: 	Výběrové řízení na geometrické zaměření pozemků v Bystřici nad Pernštejnem

# Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel

# Druh VŘ podle předmětu:	Služby

# Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu

# Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno

# Skutečná hodnota celkem

# v Kč bez DPH:	16 032,- Kč

# Předpokládané datum zahájení:	24. 5. 2012

# Předpokládané datum zahájení:	12. 7. 2012

# Popis:

# Výběrové řízení bylo provedeno formou průzkumu trhu. Jednalo se o zaměření části pozemků, rozdělení stavby a vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 1082/1, 1100/2, 1100/1, 1100/4, 1099/1, 1100/3 a 1100/6 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.

| Výběrová řízení v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. |
| --- |
| č. | Název | Předpokládaná hodnota bez DPH | č. řádku EDS ze záložky Potřeby | hodnota na řádku EDS s DPH |
| 1 | VŘ na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavebního záměru a investičního záměru | 69 000,00 Kč | 6010 | 82 800,00 Kč |
| 2 | VŘ na vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků ve Velkém Meziříčí | 1 000,00 Kč | 6019 | 1 200,00 Kč |
| 3 | VŘ na vypracování dokumentace staveb a zajištění AD | 1 500 000,00 Kč | 6019 | 587 500,00 Kč |
|  |  |  | 6011 | 1 200 000,00 Kč |
| 4 | VŘ na dodavatele stavby | 27 700 941,00 Kč | 6090 | 31 433 792,00 Kč |
|  |  |  | 5090 | 421 563,00 Kč |
|  |  |  | 6014 | 117 500,00 Kč |
|  |  |  | 6114 | 293 750,00 Kč |
|  |  |  | 5114 | 282 000,00 Kč |
| 5 | VŘ na koordinátora BOZP | 200 000,00 Kč | 6012 | 235 000,00 Kč |
| 6 | VŘ na TDS | 800 000,00 Kč | 6012 | 940 000,00 Kč |
| 7 | VŘ na nábytek a kancelářské vybavení | 679 500,00 Kč | 5114 | 798 413,00 Kč |
| 8 | VŘ na el. spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství | 167 000,00 Kč | 5114 | 196 225,00 Kč |
| 9 | VŘ na ICT | 110 500,00 Kč | 5112 | 129 838,00 Kč |
| 10 | VŘ na zajištění jiné formy publicity | 50 000,00 Kč | 6019 | 58 750,00 Kč |
| 11 | VŘ na vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků v Bystřici nad Pernštejnem | 9 000,00 Kč | 6019 | 9 000,00 Kč |
| 12 | VŘ řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek | 128 000,00 Kč | 5114 | 150 400,00 Kč |
| 13 | VŘ na geometrické zaměření pozemků v Bystřici nad Pernštejnem | 16 032,00 Kč | 6019 | 16 032,00 Kč |
| Kontrolní součet | 31 430 973,00 |  | 36 953 763,00 |

| VŘ neobsahují: |
| --- |
| 5030 (mzdové náklady a platy) | 261 664,00 |
| 5032 (pov. pojistné placené zaměstnavatelem) | 135 660,00 |
| 5039 (jiné mzdové náklady pov. poj.) | 1 676,00 |
| 6013 (výkup pozemků) | 2 352 521,00 |
| 6019 (správní poplatky ve stav. řízení) | 80 000,00 |
| celkem | 2 831 521,00 |

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.