#### RK-27-2012-97

Podstatná změna IV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

pro: jednání rady kraje č. 27/2012 dne 24. 7. 2012

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060.

Na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. dle čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 617 dojde ke snížení celkových nákladů na projekt dle přílohy č. 2. Nedodržení termínu dokončení prací na projektové dokumentaci je doloženo předávacím protokolem – příloha č. 3, termín byl překročen o 14 dnů. Smluvní pokuta bude vymáhána ve výši 70 000,- Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle čl. 7 „Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty“ Smlouvy o dílo ID 58 619.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1;

ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1 a čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 619 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-97, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 31. 7. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3