RK-27-2012-97, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. IV

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Změna ve výši způsobilých výdajů projektu na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. Způsobilé výdaje se snižují o výši pokuty t.j. 70 000,- Kč. Změny v projektu se promítají do záložky projekt, potřeby, přehled financování, zdroje, etapy, finanční plán a prioritní téma. |
| Zdůvodnění změn: Změny nastala na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. dle čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 617. Nedodržení termínu dokončení prací je doloženo předávacím protokolem. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Předávací protokol projektové dokumentace ze dne 13. 6. 2012 |
| Datum: 18. 7. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |