RK-27-2012-98, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XI

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1. Změna spočívá v ukončení výkonu technického dozoru stavebníka. Změna se promítá do rozpočtu projektu, kde dochází ke snížení výdajů v řádku 6012 o 83 916,- Kč s DPH v roce 2012. 2. Změna spočívá ve vyjmutí faktury č. 921010002 ve výši 620 866,- Kč ze soupisky faktur za II. etapu II. monitorovací zprávy (dále jen MZ) projektu a přičtení částky 591 289,29,- Kč k výdajům za III. etapu projektu. Změna se promítá do Žádosti o platbu (dále jen ŽoP) za II. etapu projektu, kde dochází ke snížení požadované částky a do rozložení výdajů do etap projektu. |
| Zdůvodnění změn: 1. Ze zdravotních důvodů neumožňujících kontrolu stavby vypověděl mandátní smlouvu Ing. Zděnek Pánek, který spolu s pracovníkem KrU Kraje Vysočina OM zajišťoval výkon technického dozoru stavebníka. Do ukončení stavebních prací bude technický dozor zajištěn pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina OM. 2. Při zpětné kontrole faktur a zjišťovacích protokolů provedených stavebních prací ve II. etapě projektu CZ.1.06/3.1.00/02.06970 - Transformace ÚSP Jinošov byl zjištěn chybný výpočet DPH ve faktuře č. 21010002. Tato faktura byla vyjmuta ze soupisky faktur II. MZ projektu a současně byla snížena o příslušnou částku ŽoP podávaná s II. MZ projektu. Opravená soupiska faktur a ŽoP byla předána na příslušnou pobočku CRR ČR. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti 2. Formulář EDS 3. Vypovězení mandátní smlouvy |
| Datum: 25. 7. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |