RK-34-2012-51, př. 1

Počet stran: 10

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem: 	Pavilon urgentní a intenzivní péče

Prioritní osa: 			3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 		3.4 Veřejné služby regionálního významu

Číslo projektu: 		CZ.1.11/3.4.00/02.01179

dále jen „projekt“

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

IČ: 				75082241

dále jen „poskytovatel“

a

Krajem Vysočina

se sídlem:			Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající: 			Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana

IČ: 				70890749

DIČ:				CZ70890749

správce daně: 		Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 		Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 		4200221308 / 6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2011 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 3. 11. 2010, číslo usnesení ÚRR 28/08 – 8 a ze dne 16. 2. 2011, číslo usnesení ÚRR 30/03 - 5 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a dne 25. 7. 2011 Dodatek č. 1 k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče.

II.

- Článek I. odstavec 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

5. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí poskytovatele – Usnesení Výboru Regionální rady dle § 16e odst. 1 odstavec c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 11. 2010, číslo usnesení ÚRR 28/08 – 4, ze dne 16. 2. 2011, číslo usnesení ÚRR 30/03-3, ze dne 27. 4. 2011, číslo usnesení ÚRR 31/10-1 a ze dne 12. 9. 2012, číslo usnesení ÚRR 39/23.

- Článek II. odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

2. Datum ukončení projektu: 31. 10. 2012. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

- Článek II. odstavec 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

3. Doba udržitelnosti výsledků projektu se počítá od data skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu po dobu pěti let.

- Článek II. odstavec 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

5. Příjemce je povinen dodržet datum ukončení projektu. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Smluvní strany se dohodly, že změny harmonogramu oznámené poskytovateli, které nevedou k prodlení (překročení data ukončení projektu, jak je definován v čl. II odst. 2.) nebudou důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

- Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 173 031 370,84 Kč (slovy jednostosedmdesáttřimilionůtřicetjednatisíctřistasedmdesátkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů).

- Článek III. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu je (v%): 40,00.

- Článek III. odstavec 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci skutečně poskytnuta, bude určena na základě odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů skutečně vynaložených podle této smlouvy a ostatní závazné dokumentace a na základě zúčtování dotace podle platných právních předpisů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (tzv. nezpůsobilé výdaje nebo vícenáklady, povinný podíl veřejných finančních prostředků). V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. Dotace bude v průběhu realizace a do okamžiku uzavření programu snížena pokud dojde ke snížení finanční mezery podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o více než 10 %. V případě navýšení jiných peněžních příjmů, oproti výši plánované v této smlouvě je dotace krácena v průběhu realizace projektu nebo do pěti let od ukončení realizace projektu. Pokud projekt generuje příjmy neodhadnutelné předem podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, má příjemce povinnost do 5 let od ukončení realizace projektu čisté příjmy bez zbytečného odkladu odvést na účet Řídícího orgánu.

- Článek III. odstavec 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

| Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter) | Kč |
| --- | --- |
| Předpokládané celkové výdaje | 511 593 344,00 |
| Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje | 79 014 916,90 |
| Předpokládané celkové způsobilé výdaje | 432 578 427,10 |
| Předpokládané jiné peněžní příjmy | 0,00 |
| Finanční mezera | 100% diskontovaných způs. výdajů |
| Předpokládané příjmy dle čl. 55 připadající na způsobilé výdaje | 0,00 |

| Druh podpory | Výše příspěvku v Kč | Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %) |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“) | 114 001 800,23 | 26,35 |
| Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů) | 0,00 | 0 |
| Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR) | 59 029 570,61 | 13,65 |
| Vlastní spolufinancování | 259 547 056,26 | 60 |
| Celkové způsobilé výdaje | 432 578 427,10 | 100 |

Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových položek projektu. V případě, že příjemce dotace v průběhu realizace projektu získá nárok na odpočet DPH na vstupu, nesmí prostředky dotace použít k úhradě předmětné daně ode dne, kdy nastala tato skutečnost. Porušení této podmínky je porušením rozpočtové kázně.

- Článek III. odstavec 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemce je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu uvnitř hlavní rozpočtové položky nebo přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z hlavních rozpočtových položek projektu o více než 15 % její původní výše.

- Článek III. odstavce 6 a 7 Smlouvy se ruší.

- Článek IV. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Poskytování dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které příjemce vynaložil na realizaci projektu v souladu s předpokládaným finančním plánem projektu, který je přílohou této smlouvy. Příjemce je povinen podat Žádost o platbu do 30 kalendářních dní od ukončení první etapy projektu a dále předkládat poskytovateli žádost o platbu nejpozději 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo časové etapy projektu. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká. Rozhodnutí o proplacení si v těchto případech vyhrazuje poskytovatel.

- Článek IV. odstavec 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- U projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006, u nichž je možné příjmy odhadnout předem, je příjemce povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu provést aktualizaci výpočtu finanční mezery. Pokud je aktualizovaný výpočet finanční mezery alespoň o 10 % nižší než v této smlouvě, bude příjemce vyzván k navrácení části proplacených prostředků. Příjemce má v takovém případě povinnost požadované prostředky bez zbytečného prodlení vrátit do rozpočtu poskytovatele. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

- Článek V. odstavec 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemce se zavazuje neprodleně poskytovateli oznámit jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace projektu, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy (např. prohlášení konkurzu, insolvenční návrh, změna právní formy, fúze, uložení trestu či sankce ve správním či soudním řízení s vlivem na projekt či plnění Smlouvy apod.). Příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu do doby, kdy obdrží písemný souhlas poskytovatele s provedením změny, s výjimkou změny harmonogramu projektu, kdy se uplatní postup dle čl. II bod 5 a přesunu prostředků dle čl. III odst. 5. Žádost o změnu projektu musí příjemce písemně předložit příslušnému územnímu odboru Úřadu Regionální rady nejpozději do 30 kalendářních dnů před vznikem požadované změny. V odůvodněných případech může poskytovatel přijmout i změnu oznámenou ve lhůtě kratší, nejméně však sedmi kalendářních dnů před vznikem požadované změny. Dojde-li ke změně projektu nezávisle na vůli příjemce, je povinen tuto změnu oznámit do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl. Podle charakteru ohlášené změny navrhne poskytovatel příjemci změnu této smlouvy, odstoupení od smlouvy popř. jiný postup.

- Článek V. odstavec 12 písmeno a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

a	příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou podpisového záznamu osoby odpovědné za jeho zaúčtování dle bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci),

- Článek VI. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin proti majetku anebo trestný čin hospodářský podle hlavy páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení také všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely uzavření a realizace této smlouvy. V případě, že je příjemce fyzická osoba, prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této smlouvy, pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se projektu. V případě, že je příjemce právnická osoba, prohlašuje, že jí nebyl soudem ke dni podpisu této smlouvy, pravomocně uložen trest zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty související s projektem, zákaz činnosti týkající se projektu nebo zákaz přijímání dotací a subvencí či uloženo ochranné opatření zabrání věci či jiné majetkové hodnoty vztahující se k projektu.

- Článek VIII. odstavec 9 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Veškeré povinnosti plateb vyplývající z tohoto článku smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě příjemci sdělí.

- Článek VIII. odstavec 10 Smlouvy se ruší.

- Článek IX. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemce se zavazuje řídit se při realizaci projektu ROP JV, Prováděcím dokumentem ROP JV, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod, Grafickým manuálem pro užívání loga ROP JV a Metodickými pokyny poskytovatele platnými k dané výzvě. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení ve smlouvě. V případě vydání metodických pokynů vztahujících se k dané výzvě, je příjemce povinen se těmito pokyny řídit od data jejich zveřejnění, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn. Smluvní strany se dohodly, že za písemné vyrozumění se považuje také e-mailová zpráva.

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha původní Smlouvy finanční plán se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 2.

IV.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne .  . 2012 usnesením č. //2012/RK.

V Jihlavě dne …….						V Jihlavě dne……

Za příjemce							Za poskytovatele

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana	MUDr. Jiří Běhounek,           předseda Regionální rady

……………..							……………….

Podpis								Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)