#### RK-37-2012-16

Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách

pro: jednání rady kraje č. 37/2012 dne 13. 11. 2012

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

- „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“

- „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“

- „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“

- „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“

- „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“

- „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“

- „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“

V souvislosti s realizací těchto akcí bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnoty těchto stavebních prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele tyto částky:

- 2 866 274 Kč

- 207 126,16 Kč

- 91 353,18 Kč

- 1 070 Kč

- 50 324,24 Kč

- 73 174,01 Kč

- 218 030,50 Kč

Vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, které nebyly provedeny, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v následující výši:

- 680 173 Kč

- 74 055,72 Kč

- 118 752,58 Kč

- 25 834,40 Kč

- 89 552,14 Kč

- 85 919,90 Kč

- 324 083,15 Kč

Celková změna cen jednotlivých akcí tak činí:

- 2 186 101 Kč

- 133 070,44 Kč

- - 27 399,40 Kč

- - 24 764,40 Kč

- - 39 227,90 Kč

- - 12 748,89 Kč

- - 106 052,65 Kč

Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

- Dne 30. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PSJ, a.s.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“ – materiál RK-37-2012-16, př. 1

- Dne 30. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“ – materiál RK-37-2012-16, př. 2

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Outulný, a.s.) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“ – materiál RK-37-2012-16, př. 3

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Vlastimil Zelený - START) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“ – materiál 
RK-37-2012-16, př. 4

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGROSTAV, akciová společnost) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“ – materiál RK-37-2012-16, př. 5

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGROSTAV, akciová společnost) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“ – materiál RK-37-2012-16, př. 6

- Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Vlastimil Zelený - START) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“ – materiál RK-37-2012-16, př. 7

Návrh řešení, zdůvodnění:

Podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy z důvodu změny podstatné náležitosti.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí uzavření předmětných dodatků smluv o dílo.

Stanoviska:

Projektoví manažeři dotovaných akcí schválili uzavření dodatku.

Jiná stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 1;

- uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 2;

- uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 3;

- uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 4;

- uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 5;

- uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 6;

- uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 7.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13. 11. 2012

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 7