RK-40-2012-80, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. V

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v datu ukončení projektu z původního data 15. 7. 2014 na 15. 1. 2015, která se dále promítá do změn v datech zahájení a ukončení výběrových řízení, do záložky projekt, harmonogram, indikátory, etapy a finanční plán. Změna se dále promítne do rozložení rozpočtu projektu v jednotlivých etapách a letech. Změna nebude mít vliv na celkovou výši rozpočtu projektu. |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu nutnosti změny charakteru objektu vzhledem ke striktnímu postoji stavebního úřadu. Tato komplikace vedla k prodloužení doby zpracování realizační projektové dokumentace od níž jsou odvislé další kroky v plánované realizaci projektu. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 12. 12. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |