#### RK-02-2013-14

#### Veřejná zakázka na stavební práce „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“

pro: jednání rady kraje č. 2/2013 dne 15. 1. 2013

zpracoval(a): J. Mikésková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“.

Uvedená akce řeší celkovou rekonstrukci elektroinstalace objektu Žižkova 58, 586 01 Jihlava. Akce je rozdělena do dvou etap. V I. etapě (realizované v roce 2013) bude proveden kompletní rozvod v 1. PP a 1. NP, ve II. etapě (realizované v roce 2014) bude proveden kompletní rozvod ve 2. NP, 3. NP a 4. NP. Vzhledem k dělení akce na etapy se předpokládá nové napojení podružných rozvaděčů v 1. PP až 4. NP z nového hlavního rozvaděče. Realizací veřejné zakázky se vyřeší situace stávající elektroinstalace, která již neodpovídá platným normám a současným potřebám.

Dokončení akce se předpokládá nejpozději v srpnu 2014.

Na realizaci akce byla projekční kanceláří Ing. Pavel Vláčil, Čajkovského 15, 586 01 Jihlava vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 15 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 12. 2012 předběžné oznámení veřejné zakázky „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“, které bylo zveřejněno téhož dne pod č. VZ 239725. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje:

      - schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2013-14, př. 1

- rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-02-2013-14, př. 2 a 2a

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-02-2013-14, př. 3

- jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-02-2013-14, př. 4

K zadávání veřejné zakázky OM navrhuje tyto termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek – do 16. 1. 2013

- konec lhůty pro podávání nabídek – 11. 2. 2013 v 10.00 hod.

- způsob hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2013-14, př. 1;

rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-02-2013-14, př. 2 a RK-02-2013-14, př. 2a;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-02-2013-14, př. 3;

- hodnotící komisi dle materiálu RK-02-2013-14, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 1. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4