RK-02-2013-21, př. 1

Počet stran: 3

D o h o d a    o    n a r o v n á ní

________________________________________________

uzavřená v souladu s ust. § 585 a násl. zák.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

1.	Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ : 70890749

DIČ : CZ70890749

na straně jedné 		( dále jen Kraj Vysočina )

a

2.	D.I.S., spol. s r.o.

zastoupená Ing. Richardem Langem - jednatelem

se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

IČ : 469 75 616

DIČ : CZ46975616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 7650

a

Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka

se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ : 49963139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl A.X., vložka 714

vystupující jako účastníci sdružení s názvem „Sdružení Jihlava – Příseka“, na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 10.10. 2005 s tím, že za sdružení je pověřen jednat vedoucí účastník sdružení (D.I.S., spol. s r.o.)

zastoupené :   Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti D.I.S., spol. s r.o. jako

vedoucím účastníkem „Sdružení Jihlava – Příseka“

( dále jen Sdružení Jihlava-Příseka)

II.

Mezi výše uvedenými smluvními stranami byly uzavřeny následující smlouvy :

-   Smlouva o dílo č. 33/2005 ze dne 2.12. 2005 uzavřená mezi Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava a D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno a Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organičtí složka, Jiráskova 613/13,      757 01 Valašské Meziříčí

-    Dodatek č. 1 ze dne 14.3. 2006 ke smlouvě o dílo č. 33/2005 uzavřené mezi Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava a D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno a Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

-    Dodatek č. 2 ze dne 18.9. 2006 ke smlouvě o dílo č. 33/2005  uzavřené mezi Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava a D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno a Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

-    Dodatek č. 3 ze dne 27.7. 2007 ke smlouvě o dílo č. 33/2005  uzavřené mezi Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava a D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno a Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Na základě těchto dvoustranných právních úkonů Sdružení Jihlava – Příseka zhotovilo pro Kraj Vysočina stavbu „II/405 Jihlava-Příseka“.

Stavba byla Sdružením Jihlava-Příseka předána Kraji Vysočina 31.7. 2007.

Dle v tomto článku popsané Smlouvě o dílo poskytlo Sdružení Jihlava-Příseka záruku na kvalitu zhotoveného díla, když záruční lhůta skončila dne 31.7. 2012.

Kraj Vysočina dne 18.7. 2012 na závěrečné prohlídce stavby „II/405 Jihlava-Příseka“ před ukončením záruční doby reklamoval vznik podélných i příčných trhlin, které byly na vozovce vyznačeny signalizační barvou dne 16.7. 2012, jakož i konstatoval, že v úseku 300 – 400 m od začátku úseku se vyskytovaly poruchy, které způsobovalo nedostatečné odvodnění konstrukčních vrstev vozovky s tím, že požaduje výměnu obrusné vrstvy v úseku cca 0,300 km až po konec zářezu a v lesním úseku lokální výměnu obrusné vrstvy.

Sdružení Jihlava-Příseka tuto reklamaci odmítlo jako nedůvodnou a neoprávněnou, neboť reklamované poruchy vznikly dle jeho názoru zásahem do zhotoveného díla třetí osobou a Kraji Vysočina tedy nepřísluší nárok z vad díla v záruce.

Kraj Vysočina na oprávněnosti svého nároku na bezplatné odstranění poruch popsaných v tomto odstavci, jakož i v zápise ze závěrečné prohlídky stavby konané dne 18.7. 2012 trvá.

III.

Výše uvedené smluvní strany tedy v souladu s ust. § 585 odst. 1 zák.č. 40/1964 Sb. prohlašují právo Kraje Vysočina na bezplatné odstranění poruch, které se vyskytly na díle a jsou popsány v předchozím odstavci za právo mezi nimi pochybné a sporné.

Ve snaze vyřešit toto právo mezi nimi sporné a pochybné smírnou a mimosoudní cestou uzavírají výše uvedené smluvní strany tuto

d o  h o d u    o    n a r o v n á n í  :

Závazek Sdružení Jihlava-Příseka z titulu nároků z vad díla v záruce popsaných v zápise ze závěrečné prohlídky stavby před ukončením záruční doby ze dne 18. 7. 2012  zaniká a nahrazuje se závazkem Sdružení Jihlava-Příseka provést na náklady Sdružení Jihlava-Příseka opravu poškozených živičných vrstev ve staničení km 0,300- 1,375 následujícím způsobem:

v místech s výraznou koncentrací poruch, tj. výskytu poruch na více jak 10 % plochy jízdního pruhu,  se provede souvislá výměna obrusné vrstvy v tl. 40mm, (odfrézováním  obrusné vrstvy a položením nové obrusné vrstvy)

- v místech lokálních poruch se provede:

  - u podélných trhlin prořezání živičného povrchu a následně se zalitím modifikovanou zálivkou

  - u plošného rozpadu se provede odfrézování celé plochy rozpadu a položení nové obrusné vrstvy

- v případě, že po odfrézování bude zjištěno snížení únosnosti podkladních vrstev, zavazuje se Sdružení Jihlava - Příseka k jejich sanaci a opětovnému položení živic

a to nejpozději do 30. 6. 2013.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že narovnáním jsou mezi nimi upravena veškerá vzájemná práva vyplývající ze závěrečné prohlídky stavby před ukončením záruční doby dne 18. 7. 2012.

IV.

- Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich skutečné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne …….. a schválena usnesením č. ………………….

V Brně dne				V Jihlavě dne

……………………………………………		………………………………………………

D.I.S., spol. s r.o.					    Kraj Vysočina