RK-03-2013-36, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. I

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08461 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna termínů ukončení výběrových řízení č. 007, 008 a 009 projektu: změna termínu ukončení VŘ č. 007, 008 a 009 z 30. 6. 2015 na 31. 3. 2015. Změny chybně přepsaných hodnot výběrových řízení č. 003 a 004 tak, aby tyto hodnoty korespondovaly s rozpočtem projektu. VŘ 003 – hodnota 1 625 000,- Kč se mění na 2 625 000,- Kč bez DPH VŘ 004 – hodnota 40 114 643,- Kč se mění na 40 114 634,- bez DPH |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu sjednocení data ukončení VŘ s předpokládaným datem podpisu smlouvy o dílo u jednotlivých VŘ. Změna nastala z důvodu chybného zápisu hodnot před finalizací žádosti. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 22. 1. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |