#### RK-06-2013-06

Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce „Domov bez zámku – komunikace“ v k. ú. Okříšky

pro: jednání rady kraje č. 6/2013 dne 12. 2. 2013

zpracoval(a): J. Mrázková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Předkládaný materiál řeší ukončení smlouvy a uzavření nové smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností JMP Net, s.r.o. Brno smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní.

Na základě usnesení 0522/07/2012/ZK byla uzavřena smlouva, která vymezila rozsah spolupráce, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s realizací plynárenského zařízení v rámci stavby „Transformace ÚSP Jinošov“ a dále závazek JMP Net koupit do svého vlastnictví vybudované plynárenské zařízení za stanovenou cenu.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla dořešena majetkoprávní příprava pro výstavby objektů bydlení pro klienty bývalého ÚSP Jinošov v k. ú. a obci Okříšky, byl kraj nucen změnit projektovou dokumentaci a upravit délku budovaného plynárenského zařízení.

Obsahem materiálu ZK-07-2012-38 př.1 (usnesení 0522/07/2012/ZK) byla smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí kupní, v níže je uvedena budoucí délka STL plynovodu 30,20 m a cena, za kterou bude celé plynárenské zařízení (včetně přípojky v délce 8,30 m) koupeno od investora, tj. Kraje Vysočina v čáce 32 000 Kč.

V důsledku vynucené změny projektu bude délka STL plynovodu pouze 8,90 m a kupní cena, za kterou bude plynárenské zařízení koupeno do vlastnictví JMP Net, byla stanovena dle výpočtu kupujícího nově na částku 37 000 Kč. Uzavření nové smlouvy je podmínkou pro vydání závazného stanoviska na akci Domov bez zámku – komunikace, budované v rámci Transformace ÚSP Jinošov.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout dohodou smluvních stran ukončit Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212001444 /153563 uzavřenou mezi Krajem Vysočina a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 dle usnesení 0522/07/2012/ZK dne 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012

Současně OM doporučuje rozhodnout uzavřít smlouvu novou a to v návaznosti na upravenou projektovou dokumentaci.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- dohodou smluvních stran ukončit Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212001444 /153563 uzavřenou mezi Krajem Vysočina a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 dle usnesení 0522/07/2012/ZK dne 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012;

- uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky dle materiálu RK-06-2013-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. února 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1