RK-06-2013-17, př. 1

počet stran: 2

Dohoda o narovnání

Ing. Pavel Kafka

se sídlem: SNP 1148, Havlíčkův Brod

IČO: 72007915

č.ú.: 1472458399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:    708 90 749

DIČ: CZ70890749

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina,

č. ú.: 4050005019/6800

(dále též „objednatel“)

uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 585 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“):

Článek I.

Předmět narovnání

- Účastníci této Dohody považují za nesporné, že

  - dne 4. 5. 2011 mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo na akci „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce haly“, kdy byla doba realizace díla stanovena od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2011.

  - dne 31. 8. 2011 nebylo dílo převzato z důvodu nedodělků takového rázu, že nebylo možné zahájit výuku. Dílo bylo převzato dne 7. 9. 2011 s vadami a nedostatky nebránícími užívání.

- Kraj Vysočina uplatnil na základě Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2011, číslo smlouvy 53103, odst. 3, bod 3.4. právo na zaplacení smluvní pokuty v celkové výši 105 000 Kč. Zhotovitel tento nárok odmítá, neboť:

  - podle názoru zhotovitele jde o záležitost nejednoznačnou a spornou. Nedodržení původně sjednaného termínu vyplynulo dle názoru zhotovitele především ze skutečnosti, že se dodatečnými požadavky objednatele na vícepráce podstatně změnil rozsah i celkový objem prací a dodávek. Zhotovitel tak dle svého názoru neměl jinou možnost než celkový čas zhotovení díla prodloužit, přičemž tuto skutečnost nezohlednil již při jednáních o zmíněných vícepracích.

Článek II.

Narovnání

- Účastníci této Dohody se dohodli na narovnání, a proto upravují sporná práva a závazky takto:

- Kraj Vysočina se zavazuje, že vrátí zhotoviteli část smluvní pokuty ve výši 52 500,- Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu této dohody.

- Zhotovitel se zavazuje, že zbytek uplatněné smluvní pokuty nebude nadále uplatňovat a považuje jej za sankci řádně uplatněnou.

- Uzavřením této dohody veškerá sporná práva a závazky tvořící předmět narovnání dle 
čl. I. odst. 2. této dohody zanikají a nahrazují se závazkem dle odstavce 1. tohoto článku.

3.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud nedojde ke splnění závazků uvedených v čl. II. odst. 1 této dohody, tato dohoda se bez dalšího ruší a mezi smluvními stranami budou nadále trvat závazky původní.

Článek III.

Veřejná podpora

    - Prominutí části smluvní pokuty (částka 52 500,- Kč) je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2.	Objednatel ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), že zhotovitel splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podepsáním oběma účastníky dohody.

- Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

- Osoba jednající jménem či za Kraj Vysočina prohlašuje, že je oprávněna jménem či za objednatele tuto dohodu podepsat a tím platně uzavřít a že jsou splněny všechny podmínky platnosti takto uzavřené dohody, které požadují právní předpisy, zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.

- Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou; písemná forma je nezbytná i pro vzdání se požadavku na písemnou formu.

- Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodli o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato Dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ............... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ..............................

V Jihlavě dne ……					V Havlíčkově Brodě dne …..

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

--------------------------------------------       		--------------------------------------------

MUDr. Jiří Běhounek					Ing. Pavel Kafka

hejtman Kraje Vysočina