RK-06-2013-22, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. VII

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna výše sazby daně z přidané hodnoty v rozpočtu projektu na aktuální sazbu platnou od 1. 1. 2013 (15 % a 21 %). Rozpočet projektu byl nastaven pro rok 2012 se sazbou 14 % a 20 %, v letech 2013 a 2014 s jednotnou sazbou 17,5 %. Změna v nastavení dat zahájení a ukončení etap projektu a změna data ukončení projektu. |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu změny sazby DPH platné do 1. 1. 2013. Změna nastala v důsledku nutného zrušení a opakovaného vypsání výběrového řízení na stavební práce, souvisejícího též s nutností aktualizace realizační projektové dokumentace v souvislosti s vyhláškou č. 230/2012 Sb., ze dne 25. 6. 2012 (účinnost 1. 9. 2012), kterou se mění povinný rozsah a obsah příslušné dokumentace a rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo |
| Datum: 12. 2. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |