RK-08-2013-38, př. 3

počet stran: 2

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Čestné prohlášení

Kraj Vysočina potvrzuje, že realizace stavební části akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“ v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“ proběhne a bude ukončena nejpozději do 31. prosince 2013 viz příloha.

Toto čestné prohlášení bylo projednáno na jednání Rady Kraje Vysočina 
dne 5. března 2013 a schváleno usnesením č. xxxx/08/2013/RK.

Příloha - časový harmonogram postupu prací

........................................................................

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

V Jihlavě, dne xx. března 2013

Časový harmonogram postupu prací

Uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek	   	    březen 2013

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení		  	    	     duben 2013

Ukončení veřejné zakázky a 	podpis SoD* se zhotovitelem			červen/červenec 2013

Zahájení stavebních prací								červenec 2013

Ukončení stavebních prací					 	           listopad/prosinec 2013

Dodání podkladů SFŽP ČR pro vyúčtování akce 				 	 prosinec 2013

*SoD - smlouva o dílo