#### RK-08-2013-39

Informace o dotacích z programu ROP JV na stavby II/405 Zašovice – Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko – Jamné, 2. stavba

pro: jednání rady kraje č. 8/2013 dne 5. 3. 2013

zpracovala: H. Matulová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V lednu loňského roku bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele staveb II/405 Zašovice – Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko – Jamné, 2. stavba, které budou hrazeny z prostředků ROP JV, a to formou užšího řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky. Zahájení výběrového řízení bylo schváleno usnesením rady kraje č 0541/12/2012/RK. Výběrové řízení zajišťovala na základě mandátní smlouvy firma RTS spol. s r.o. Součástí zadávacích podmínek bylo technické kritérium na doložení vlastní obalovny s kapacitou 120 t/hod nebo jejího smluvního zajištění. V červnu loňského roku rozhodl Krajský soud v Brně (č.j. 62 Af 74/2010 – 61) o diskriminačním charakteru požadavku na doložení vlastnictví obalovny nebo jejího smluvního zajištění u veřejné zakázky na stavební práce obdobného charakteru. Rozhodnutí se opírá o skutečnost, že dodávka obalované asfaltové směsi u posuzované zakázky tvořila pouze 3 % hodnoty zakázky. Toto rozhodnutí bylo následně v řízení o kasační stížnosti potvrzeno Nejvyšším správním soudem (1Afs 66/2012), který technické kritérium na dodávku obalované asfaltové směsi kvalifikoval jako skrytou diskriminaci.

Na základě tohoto rozhodnutí předložila ÚRR JV zadavateli závěry plynoucí z posouzení výše uvedených stavebních zakázek, uskutečněné před podpisem smlouvy, kde ÚRR JV doporučuje zadavateli postupovat tak, aby byly učiněny kroky k nápravě těchto zjištění u uvedených staveb. Pokud tak zadavatel neučiní nebo není schopen učinit, bude ze strany poskytovatele dotace uplatněna korekce za pochybení zjištěné při kontrole v předpokládané výši 25%. Korekce bude uplatněna až v rámci kontroly příslušných žádostí o platbu, ve kterých budou uplatňovány výdaje podložené tímto zadávacím/výběrovým řízením.

Dle výsledků výběrového řízení se jedná o částku 108 221 745 Kč vč. DPH. V současné době je na akci II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště a u ostatních akcí jsou smlouvy o dílo před podpisem.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Sjednání nápravy dle požadavku by znamenalo zrušení soutěže u staveb II/405 Zašovice – Okříšky, II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko – Jamné, 2. stavba a zahájení nového výběrového řízení. U akcí II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice a II/602 hranice kraje – Pelhřimov, jejichž realizace je plánována na dva roky, by nebylo možno realizovat stavební práce do konce plánovacího období, tj. dokončení stavebních prací nejpozději do května 2015 a vyčerpat plánované dotace. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje pokračovat v realizaci akcí, uzavření zbývajících smluv o dílo a dokončení akcí v plánovaných termínech s rizikem krácení dotace v uvedené výši.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s pokračováním realizace staveb II/405 Zašovice – Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko – Jamné, 2. Stavba;

bere na vědomí

informaci o možném krácení dotace na stavby II/405 Zašovice – Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko – Jamné, 2. stavba ve výši 25 %.

odpovědnost: ODSH, OE

termín: 31. 3. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0