Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem:      II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016

Prioritní osa:                    1 – Dostupnost dopravy

Oblast podpory:               1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:                  CZ.1.11/1.1.00/21.01276

(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

IČ: 				75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Krajem Vysočina

se sídlem:                            Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající:                              Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:                                        70 89 07 49

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:                Sberbank CZ, a. s.

číslo účtu projektu:               4200201219/6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2012 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 14. 12. 2011 č. ÚRR 35/07-4 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- Smluvní strany dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/1.1.00/21.01276, a to z důvodu změny v harmonogramu projektu a termínu ukončení realizace projektu.

II.

- V článku I. odstavci 4 se text pod tabulkou ruší a nahrazuje takto:

Příjemce se zavazuje uchovat monitorovací ukazatele dle bodu 4 tohoto článku po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5 let od data skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu.

- Článek II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

II.

Harmonogram projektu

- Příjemce se zavazuje zabezpečit fyzické zahájení realizace projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti této smlouvy.

- Datum ukončení projektu: 13. 3. 2013. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

- Doba udržitelnosti výsledků projektu se počítá od data skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu po dobu pěti let.

- Způsobilost výdajů projektu počíná:

od data registrace projektu, přičemž výdaje na projektovou dokumentaci a výdaje na

nákup pozemků v oblasti podpory 1.1 jsou způsobilé od 1.1.2007

5.	Příjemce je povinen dodržet datum ukončení projektu. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Smluvní

strany se dohodly, že změny harmonogramu oznámené poskytovateli, které nevedou k prodlení (překročení data ukončení projektu, jak je definován v čl. II odst. 2.)  nebudou důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

- Článek V odst. 1 a 13  Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

V.

Povinnosti příjemce

- Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti projektu činí pět let ode dne skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu, a to v souladu s čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

- Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v této smlouvě a udržet je po dobu pěti let ode dne skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu. Zavazuje-li se příjemce k naplnění indikátoru pracovního místa, je povinen pracovní místo vytvořit do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen zachovat nově vytvořená pracovní místa po dobu udržitelnosti projektu. Příjemce je povinen zajistit, že po dobu pěti let od skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu neprojde podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

- Článek IX odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- Příjemce   se    zavazuje   řídit  se   při     realizaci  projektu   ROP  JV,    Prováděcím

dokumentem ROP JV, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2   Jihovýchod,

Grafickým manuálem pro užívání loga ROP JV a Metodickými pokyny poskytovatele platnými k dané výzvě. V případě  rozporu mezi  těmito dokumenty a  touto  smlouvou

platí ustanovení ve smlouvě. V případě vydání metodických pokynů vztahujících se k dané výzvě, je  příjemce  povinen se těmito pokyny  řídit od   data  jejich  zveřejnění, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn. Smluvní  strany se dohodly, že za písemné vyrozumění se považuje také e-mailová zpráva.

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn. Nedílnou součástí tohoto

Dodatku č. 1 je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.

IV.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán a schválen Radou Kraje Vysočina dne 19. 3. 2013 usnesením č. …..

V Jihlavě dne ………….				          V Jihlavě dne ……………

Za příjemce							Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný,	MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana 	předseda Regionální rady

…………………………….                                                  ……………………………….

Podpis                                                                                   Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004