RK-11-2013-53, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. II

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v záložkách Potřeby, Zdroje a související v důsledku upřesnění cen nakupovaných pozemků Změna data předpokládaného zahájení a ukončení výběrového řízení č. 003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. Současně s mění i termíny navazujících VŘ 004, 005 a 006. Uvedené změny se promítnou do záložek Harmonogram, Výběrová řízení... Změna druhu výběrového řízení č. 003 z otevřeného řízení na zjednodušené podlimitní řízení. Změna původní výše pracovního úvazku projektového a finančního manažera v rozsahu 0,5 takto: Výše pracovního úvazku bude flexibilně měněna dle aktuální potřeby a kumulace pracovních aktivit v průběhu realizace projektu tak, aby byla pracovní činnost manažera efektivní. |
| Zdůvodnění změn: 1. Změna nastala z důvodu zpřesnění údajů původně čerpaných z IZ 2. V důsledku administrativní náročnosti přípravy výběrového řízení č.003 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru vyvstala potřeba posunout termín vyhlášení tohoto výběrového řízení do měsíce března 2013 a předpokládané datum ukončení do července 2013. Tím se posunují i termíny navazujících VŘ. 3. Změna druhu výběrového řízení nastává z důvodu celkového zkrácení zadávacího řízení (není třeba činit předběžné oznámení veřejné zakázky). 4. Změna nastala z důvodu potřeb projektu a snahy co nejefektivněji čerpat mzdové prostředky. Zároveň je cílem sjednotit podobu úvazků projektových a finančních manažerů ve všech projektech transformace, které Kraj Vysočina realizuje. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 26. 3. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |