Kraj Vysočina

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žižkova 1882/57

586  01   JIHLAVA 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE            NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE / TELEFON          	   E-MAIL		         JIHLAVA

------	           	KSAÚSVPO/004360/2013         	Ing. Jan Felkl/567 117 165	felkl.j@ksusv.cz            25.4. 2013

725 529 444

Věc :	Návrh změny v rozdělení staveb a finančních nákladů v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2013 (Změna č. 1/2013)

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás s laskavou žádostí o změnu v rozdělení staveb a finančních nákladů v kapitole Doprava, v příloze D1 „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina“ Rozpočtu kraje Vysočina. Změna se týká nahrazení jedné stavby pro rok 2013 stavbou jinou (změna účelovosti) a dále pak také potřebného využití prostředků z prací údržbových na práce investičního charakteru - oproti schválenému rozpočtu kraje (usnesení zastupitelstva č. 0547/08/2012/ZK) a ve vazbě na usnesení zastupitelstva č. 0013/01/2013/ZK.

Žádáme Vás :

1) o nahrazení akce schválené akcí jinou ve smyslu změny účelovosti a na základě usnesení č. 0013/01/2013/ZK, kdy bylo na akci „II/354 Maršovice průtah“ přiděleno a schváleno 745 000,- Kč (převod z roku 2012). Jedná se o :

- Nahrazení akce „II/354 Maršovice průtah“ (ZR) akcí novou „III/35433 Mostiště průtah“ (ZR). Důvodem je priorita opravy silnice III/3543 zajišťující zkvalitnění přístupu ke zdravotnickému zařízení. Předpokládané finanční náklady jsou ve stejné výši.

2) o změnu využití prostředků z kapitoly D1 krajského rozpočtu, a to z prací údržbových na práce investičního charakteru. Jedná se o :

- Pro dokončení akce „III/15222 Chotěbudice most 15222-6“ byla usnesením č. 0013/01/2013/ZK schválena částka 1 307 690,- Kč (převod z roku 2012).  Ukázalo se nezbytné finanční prostředky doplnit cca o částku 140 000,- Kč, potřebnou na sanaci aktivní zóny na předmostích rekonstruovaného mostu. Vzhledem k tomu, že akce je pokračující investice z roku 2012, navrhujeme převod z prostředků na opravy akcí D1/2013 ve výši 140 000,- Kč do prostředků investičních pro rok 2013.

3) Celková částka prostředků na opravy ve výši 140 000 000,- Kč v rámci D1 pro rok 2013 se mění na částku 140 000 000 – 140 000 = 139 860 000,- Kč. Částka investiční dotace na akci „III/15222 Chotěbudice most 15222-6“ se zvyšuje o 140 000,- Kč na částku 1 447 690,- Kč.

S pozdravem

-----------------------------------------------------------------

Ing. Jan Míka, ředitel příspěvkové organizace

# Text boxes

RK-16-2013-11, př. 1

počet stran: 1