RK-18-2013-03

Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba

pro: jednání rady kraje č. 18/2013 dne 21. 5. 2013

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemky, které budou dočasně dotčené stavbou kraje.

Kraj Vysočina bude investorem stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba, která bude spolufinancovaná z prostředků EU. Kraj vlastní pozemky tvořící trvalý zábor stavby a na pozemky tvořící dočasný zábor stavby uzavřel s vlastníky v souladu s usnesením rady kraje 1490/33/2009/RK ze dne 27. 10. 2009 nájemní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že termín dokončení výše uvedené stavby byl stanoven na 31. 5. 2013, byla i nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. uzavřena do 31. 5. 2013. V současné době předpokládaný termín ukončení stavby obchvatu je 31. 12. 2014.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro možnost realizace stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba je nutné s Lesy České republiky, s.p. uzavřít novou smlouvu, jejíž nájemní doba bude shodná s délkou realizace stavby a s dobou dočasného odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, tj. od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s.p. nájemní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-18-2013-03, př. 1.

Stanoviska:

ODSH souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít s Lesy České republiky, s. p. nájemní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-18-2013-03, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 5. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2