#### RK-18-2013-09

#### Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně“

pro: jednání rady kraje č. 18/2013 dne 21. 5. 2013

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně“.

Uvedená akce spočívá v celkové rekonstrukci pavilonu stravování včetně přidružených komunikačních koridorů v areálu SPŠ a SOU Pelhřimov, p.o. Realizací veřejné zakázky bude dosaženo zabezpečení přípravy a výdeje stravy pro žáky a studenty ze ZŠ, SPŠ a SOU a učitelský sbor včetně zaměstnanců provozu ve vyhovujících provozních a hygienických podmínkách s tím, že bude zachována stávající kapacita kuchyně - tj. 1620 jídel denně.

Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.

Na akci bylo dne 15. 10. 2012 vydáno stavební povolení. Dokončení akce se předpokládá 31. 7. 2014.

Na realizaci akce byla projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 48 600 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

#### V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 1. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně“, které bylo zveřejněno dne 11. 1. 2013 pod ev. číslem VZ 342760. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje:

      - schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-18-2013-09, př. 1

- rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-18-2013-09, př. 2

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-18-2013-09, př. 3

- jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-18-2013-09, př. 4

K zadávání veřejné zakázky OM navrhuje tyto termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek – do 23. 5. 2013

- konec lhůty pro podávání nabídek – 20. 6. 2013 v 11.00 hod.

- způsob hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena

Stanoviska:

Stanovisko OŠMS: OŠMS doporučuje rekonstrukci kuchyně. Realizace je základem pro dlouhodobé komplexní řešení stravování žáků krajských středních škol v Pelhřimově a je v souladu s koncepcí SPŠ a SOU Pelhřimov jako krajského centra odborného vzdělávání.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-18-2013-09, př. 1;

rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-18-2013-09, př. 2;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-18-2013-09, př. 3;

- hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-18-2013-09, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4