#### RK-19-2013-15

Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba – návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 19/2013 dne 28. 5. 2013

zpracovala: K. Mayerová, V. Jáchim

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V květnu 2009 a následně v únoru 2010 (úprava výzvy Integrovaného operačního programu, opatření 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě – „Technologická centra a elektronické spisové služby“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina realizaci projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s celkovým rozpočtem 74,6 mil. Kč, přičemž 54,6 mil. Kč bude financováno z prostředků Evropské Unie.

Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení na vybavení technologického centra v roce 2010. V rámci této 1. etapy byla úspěšně dokončena výstavba samotného Technologického centra kraje a nasazení centrální hostované spisové služby kraje, v rámci 2. etapy projektu došlo k zprovoznění nových tras a služeb sítě ROWANet v lokalitách Pacov, Velké Meziříčí, Nemocnice Jihlava, Pelhřimov a Náměšt nad Oslavou.

Za 1. etapu projektu (od 1. 1. do 31. 12. 2011) již Kraj Vysočina v roce 2012 obdržel platbu ve výši 21 122 500 Kč. V lednu 2013 byla kontrolnímu orgánu předložena monitorovací zpráva za období od 1. 1. do 31. 12. 2012. Dne 14. 5. 2013 byla na zvláštní účet projektu zaslána platba ve výši 19 446 273 Kč, tzn. podíl EU za 2. etapu projektu

V rámci projektu zbývá dokončit 3 nové trasy sítě ROWANet (Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Třebíč) u kterých je dodavatel v prodlení díky problematickému projednávání územních souhlasů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o částku 19 446 273 Kč za 2. etapu projektu. Finanční prostředky ve výši 19 446 273 Kč z přijaté dotace je možné převést do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska:

Ekonomický odbor:

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 19 446 273 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o platbu ve výši 19 446 273 Kč za 2. etapu projektu;

- převod přijaté dotace ve výši 19 446 273 Kč z projektového účtu do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický

termín: 31. 5. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0