RK-20-2013-51, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. X

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna v projektu spočívající v přesunu termínů plánovaného výběrového řízení na TDS: VŘ 007 na TDS - zahájení: 3. 6. 2013 ukončení: 19. 6. 2013 |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu posunu VŘ 005 na dodavatele stavby, na které VŘ 007 navazuje. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 4. 6. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |