RK-22-2013-03, př. 2

počet stran: 8

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 02-OO-001263, Číslo jednací ŘSD ČR: 5430/21/12/21100.4-nos

Číslo smlouvy Kraj Vysočina: 5/2013 Ch/OM

SMLOUVA

O REALIZACI PŘELOŽky

Tato smlouva o realizaci přeložky (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

jejímž jménem jedná Ing. Jan Kroupa, ředitel Závodu Praha

zřízené rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

IČO:   65993390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, Jihlava,  PSČ 587 33

zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem,

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Hana Matulová, Tomáš Pípal

IČO: 70890749, DIČ:  CZ70890749

(dále jen „Kraj“)

(ŘSD a Kraj dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v souvislosti s někdejší výstavbou dálnice D1 byly realizovány z důvodu změny trvalého křížení s dálnicí D1 - kromě jiného - stavební objekty, které sestávají z přeložené pozemní komunikace a nadjezdu na této pozemní komunikaci, přičemž s těmito objekty není ŘSD příslušné hospodařit,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v souvislosti s realizací projektu „D1 modernizace“ je zapotřebí provést také stavební úpravy výše zmíněných objektů, avšak provedením těchto úprav, jak jsou popsány dále v této Smlouvě, se na skutečnosti, že s těmito objekty není ŘSD příslušné hospodařit, nic nezmění,

dohodly se Smluvní strany takto:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při stavebních úpravách a rekonstrukcích spočívajících zejména v přestavbě či nahrazení následující pozemní komunikace či její části nebo součásti ve výlučném vlastnictví Kraje:

úprava silnice II/131

nadjezd ev. č. D1-138 (131-001)

(dále jen „Pozemní komunikace“).

- Stavební úpravy (přeložka či rekonstrukce) uvedené Pozemní komunikace budou realizovány z důvodu změny jejího trvalého křížení s dálnicí D1, a to na žádost a na náklady ŘSD, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci projektu „D1 Modernizace - úsek 13, km 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov“. Způsob realizace úprav je podrobněji popsán v čl. I odst. 6 této Smlouvy. V projektové dokumentaci „D1 Modernizace - úsek 13, km 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov“ obstarané ŘSD a zpracované společností Helika a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací, jsou stavební úpravy (přeložky) uvedené Pozemní komunikace identifikovány pod následujícími čísly „SO“ (stavebních objektů):

SO 13-130 Silnice II/131

SO 13-221 Most přes dálnici ev.č. D1-138 na II/131

(dále jen „Přeložka“).

- Přeložka bude realizována na následujících pozemcích:

pozemky p.č. 910/1, p.č. 1146, p.č. 1182, p.č. 1183/4 v k.ú. Úsobí

p.č. 910/1

vlastník: Městys Úsobí, Úsobí č.p. 43, 582 54

p.č. 1146

vlastník: Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

p.č. 1182

vlastník: Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4

p.č. 1183/4

vlastník: Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

pozemky p.č. 551/3, p.č. 1437/1, p.č. 1438/1, p.č. 1463, p.č. 1465 v k.ú. Petrovice u Štoků

p.č. 551/3

vlastník:

Městys Štoky, Štoky č.p. 261, 582 53, (7/10)

Obec Smrčná, Smrčná č.p. 22, 588 01, (3/10)

p.č. 1437/1

vlastník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33

hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01

p.č. 1438/1

vlastník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33

hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01

p.č. 1463

vlastník: Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4

p.č. 1465

vlastník:

Městys Štoky, Štoky č.p. 261, 582 53, (2/3)

Obec Smrčná, Smrčná č.p. 22, 588 01, (1/3)

Realizací Přeložky nedojde ke změně vedení trasy Pozemní komunikace včetně dotčených pozemků.

- Kraj prohlašuje, že Pozemní komunikace uvedená v čl. I. odst. 1 je a bude v jeho výlučném vlastnictví. Stejně tak bude Přeložka právně od počátku ve výlučném vlastnictví Kraje, jak odpovídá stávajícímu stavu vlastnických práv k té Pozemní komunikaci, ke které daná Přeložka náleží, ať již bude Přeložka samostatnou věcí v právním smyslu či součásti příslušné Pozemní komunikace. Kraj se vůči ŘSD zavazuje zajistit, že realizace Přeložky a další činnosti předpokládané touto Smlouvou nebudou rušeny z titulu jeho vlastnických práv.

- Kraj prohlašuje, že pozemky, které dle údajů obsažených v čl. I odst. 3 této Smlouvy, jsou ke dni uzavírání této smlouvy v jeho vlastnictví a zavazuje se, že v době realizace Přeložky budou v jeho výlučném vlastnictví. Dále se zavazuje, že od podpisu smlouvy do doby realizace Přeložky k nim nebude založeno právo třetí osoby. Tato Smlouva, pro vyloučení pochybností, nemá žádný dopad na vlastnická práva k uvedeným pozemkům ani k jejich součástem. Kraj se vůči ŘSD zavazuje zajistit, že realizace Přeložky a další činnosti předpokládané touto Smlouvou nebudou rušeny z titulu jeho vlastnických práv.

- Smluvní strany se dohodly, že Přeložka bude realizována takto:

SO 13-130 Silnice II/131:

Jedná se o úpravu výškového vedení silnice II/131 v rámci přestavby nadjezdu ev. č. D1-138. Niveleta je zde zvýšena a z toho vyplývá nutná úprava silničního tělesa v nezbytném rozsahu. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Délka úpravy je 228,75 m, z toho délka vozovky na mostě je 75,57 m. Silnice je vedena přes dálnici D1. Křížení je v km 0,12182 silnice II. třídy (staničení stavby) a v km 103,890 dálnice.

SO 13-221 Most přes dálnici ev. č. D1-138 na II/131

Most bude v rámci modernizace dálnice D1 přestavěn tak, aby vyhovoval navrženému šířkovému uspořádání dálnice. Nosná konstrukce stávajícího mostu bude snesena a odvezena na skládku.

Převedení silnice II/131 přes dálnici D1 je navrženo spojitou dvoupolovou konstrukcí z prefabrikovaných předem předpjatých nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Konstrukce má 2 pole 24,38 + 24,38 m, spřažená deska je šířky 10,0 m. Nosná konstrukce bude uložena na nových krajních opěrách a pilíři ve středním dělícím pásu dálnice dle zpracované DSP.

- Realizace Přeložky bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy.

II.

Práva a závazky Kraje Vysočina

1.	Zajištění realizace Přeložky sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Přeložky podle čl. I. této Smlouvy provede ŘSD, není-li dále výslovně uvedeno jinak. Kraj se však zavazuje poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Přeložek a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to včetně poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 této Smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce se Kraj též zavazuje ŘSD zmocnit ke všem právním úkonům nutným k přípravě a realizaci Přeložek;  článek IV. odst. 4 této Smlouvy tímto není dotčen.

2.	Kraj výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace projektu „D1 Modernizace - úsek 13, km 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov“ provedlo, resp. zajistilo realizaci Přeložky, a to za podmínek dle této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace.

3.	Kraj se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností:

- bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od doručení) posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace (PDPS, RDS a DSPS) předložené ŘSD po podpisu Smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;

- účastnit se správních řízení před zahájením stavby (realizací Přeložky) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby Přeložky, pokud o to ŘSD požádá min 10 dní předem;

- bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy kontaktovat známé vlastníky a provozovatele zařízení umístěných na mostní konstrukci, která nejsou v majetku Kraje a ŘSD k nim nemá příslušnost hospodařit (jedná se zejména o reklamní zařízení) a přede dnem zahájení realizace dotčené Přeložky uvedeným v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy zajistit, že tato zařízení nebudou bránit řádnému provedení stavebních prací na předmětné Přeložce;

- zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy.

4.    	Kraj má právo:

a)	vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě realizované Přeložky v rámci odborného dohledu Kraje kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování;

b)	na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita Přeložky, a polohového a výškopisného zaměření Přeložky;

c)	uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na Přeložce;

- v případě zjištění vad na Přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem Přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na Přeložce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena souhrnem smluvních dohod v minimální délce 5 let a na izolace 10 let od protokolárního převzetí Přeložky a je poskytována zhotovitelem pouze investorovi stavby (ŘSD) podle platných smluvních dohod;

e)	kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy.

III.

Práva a závazky ŘSD

1.	ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Přeložky:

- zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Přeložky;

- zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Přeložky včetně všech potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení);

- zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje;

- zabezpečit investorské činnosti před realizací Přeložky a zabezpečit její realizaci u vybraného zhotovitele stavby;

- v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení mezi zhotovitelem a ŘSD) písemně informovat Kraj o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu každé Přeložky poskytované jejím zhotovitelem;

- alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Přeložky písemně oznámit Kraji plánovaný termín zahájení realizace Přeložky a zároveň v dostatečném předstihu projednat a zajistit veškerá související dopravní opatření;

- písemně vyzvat Kraj k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita Přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření Přeložky;

- hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci Přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;

- před zahájením přejímacího řízení každé Přeložky od zhotovitele písemně vyzvat Kraj k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dní před jeho zahájením;

- do 90 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně Kraji zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace skutečného provedení, revizních zpráv, zaměření stavby a geometrického plánu zrealizované Přeložky, či protokolů o provedených zkouškách, mostní listy a první hlavní mostní prohlídky a kopie stavebních deníků;

- po ukončení realizace Přeložky u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby v souladu s čl. II. odst. 4 písm. d) této Smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání

1.	Vzhledem k tomu, že realizace Přeložky má být provedena na žádost a náklady ŘSD, souhlasí Smluvní strany s tím, že pokud odpadne důvod pro realizaci Přeložky nebo její části, zejména v důsledku změny projektové dokumentace, není v příslušném rozsahu ŘSD povinno Přeložku realizovat, pokud realizace přeložky či její části nebyla zahájena. ŘSD je povinno zahájenou stavbu přeložky dokončit v souladu s harmonogramem prací a Kraj není povinen rozestavěnou Přeložku či její část dokončovat na své náklady.

2.	Ode dne zahájení realizace Přeložky uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy  nenese Kraj nebezpečí škody na Přeložce. Toto následně přejde zpět na Kraj po řádném převzetí Přeložky Krajem bez vad a nedodělků v souladu s čl. V. odst. 3 a 6 této Smlouvy.

3.	Kraj prohlašuje, že souhlasí s realizací Přeložky.

4.	Za účelem splnění Smlouvy uděluje Kraj plnou moc ŘSD, aby jménem Kraje

- podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na Přeložku, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání stavebních povolení, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci;

- podávalo žádosti na případné uzavírky dotčených komunikací, bude-li to nutné pro zajištění dopravy na předmětných komunikacích;

- podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Přeložku, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.

5.	Kraj souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace stavby.

6.	Bude-li to k naplnění účelu Smlouvy třeba, Kraj vydá ŘSD samostatnou plnou moc ke zřízení věcných břemen a poskytne veškerou součinnosti při zajištění vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí. Náklady spojené s touto činností hradí investor Přeložky (ŘSD).

7.	ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob.

Realizací a předáním a převzetím stavebních objektů bez vad a nedodělků specifikovaných v článku I. odst. 2 Smlouvy dojde mezi ŘSD a Krajem k úplnému splnění povinností vyplývajících z této smlouvy na shora uvedené komunikaci a nadjezdu v důsledku jejich přeložení.

V.

Přejímací řízení

1.	ŘSD po dokončení prací na realizaci Přeložky vyzve Kraj v souladu s čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení Přeložky.

2.	Přejímací řízení proběhne v místě příslušné Přeložky za účasti zhotovitele, ŘSD a Kraje, přičemž předání a převzetí Přeložky mezi ŘSD a Krajem proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí Přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.

3.	Kraj je zásadně povinen Přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad Přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. V. této Smlouvy obdobně.

4.	O předání a převzetí Přeložky ŘSD a Kraj sepíší protokol, jehož součástí bude zejména:

a)	seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Přeložky;

b)	výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;

c)	potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.

5.	Přejímacího řízení se vždy musí zúčastnit oprávněný zástupce Kraje. Pokud se svolaného přejímacího řízení nezúčastní, je Kraj povinen uhradit ŘSD pokutu ve výši 3 000 Kč.

6.	Ode dne převzetí Přeložky Krajem platí následující:

a)	Kraj nese nebezpečí škody na Přeložce;

b)	ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Přeložku udržovat nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s její existencí; ŘSD je pouze oprávněno, po souhlasu vlastníka Přeložky (Kraj), provádět na Přeložce zásahy k zamezení poškozování majetku státu nebo ohrožování života, zdraví a majetku třetích osob, zejména v souvislosti s prevencí nebo odstraňováním následků dopravních nehod.

VI.

Závěrečná ujednání

1.	Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.

2.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou Smluvní stranu.

3.	Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4.	Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora.

5.	Tato Smlouva byla schválena Radou Kraje Vysočina na zasedání dne [bude doplněno] usnesením č. [bude doplněno] v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., okrajích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 23 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

6.	Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu.

7.	V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

8.	Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.

9.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne				V Jihlavě dne

Za ŘSD ČR:				 Za Kraj Vysočina:

Ing. Jan Kroupa					Ing. Libor Joukl

ředitel Závodu Praha		náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství