#### RK-22-2013-12

Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – monitorovací zpráva s žádostí o platbu

pro: jednání rady kraje č. 22/2013 dne 18. 6. 2013

zpracovala: A. Prokešová

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Jedná se o monitorovací zprávu s žádostí o platbu za třetí etapu projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (sledované období 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013), která tvořila společně s čestnými prohlášeními ve vztahu k realizovanému projektu součást materiálu RK-14-2013-38, př. 1 a RK-14-2013-38, př. 2.

Vzhledem k tomu, že na základě geodetického zaměření objektu SO 02 Nádvoří zajištěného zhotovitelem stavební části došlo ke zjištění rozdílů mezi výší některých vyfakturovaných položek předložených k proplacení v této žádosti o platbu a skutečností zjištěnou geodetickým zaměřením, je nutno poskytovateli dotace předložit upravenou žádost o platbu, v níž bude zohledněno reálné čerpání dotčených položek výkazu výměr. Na základě dohody se zástupci Úřadu Regionální rady ROP JV Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina požádal o vrácení monitorovací zprávy s žádostí o platbu v systému Benefit7 za účelem jejího doplnění.

Doplněná monitorovací zpráva s žádostí o platbu za třetí etapu projektu (sledované období 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013) je obsažena v materiálu RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit doplněnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu za třetí etapu projektu (sledované období 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013), která je obsažena v materiálu RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

doplněnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu uvedenou v materiálech RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2