RK-27-2013-47, př. 2

počet stran: 10

Rada Kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 30. 6. 2013

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1459/32/2009/RK | Rada kraje schvaluje předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů: II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba, II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba, II/360 Oslavice – Oslavička, II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov |
| Odpovídá | ODSH | Termín | 31. 5. 2010 |
| Komentář: Usnesení je splněno částečně a to projekty II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba a II/360 Oslavice – Oslavička. U projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba nejsou vyřešené majetkoprávní vztahy a příprava stavby. U projektu II/360 Rafaelova ul. – Pocoucov byla realizace odložena do dalšího plánovacího období. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2015. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0048/02/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-02-2013-21, př. 1. |
| Odpovídá | ODSH | Termín | 28. 2. 2013 |
| Komentář: DIS Brno odmítl uzavřít Dohodu o narovnání. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1705/32/2012/RK | Rada kraje schvaluje realizaci investiční akce Technologická (HW a SW) připravenost v nemocnicích Kraje Vysočina;rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – převod zůstatku rozpočtu 2011 – NIS (ÚZ 00999) o částku 7 500 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o stejnou částku 7 500 000 Kč, z toho: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;zvýšení závazného ukazatele „Dotace na investice“ pro:Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;za účelem zajištění technologické připravenosti pro zajištění standardizace ICT; ukládá ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina postupovat dle metodiky uvedené v materiálu RK-32-2012-38, př. 2; ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost; ředitelům do 28. 2. 2013 předložit závěrečnou zprávu projektu, kde bude popsáno, jakým způsobem projekt proběhl a jaká doporučení směrem ke Standardu ICT v oblasti tenkých klientů nemocnice doporučují. |
| Odpovídá | OZ | Termín | 28. 2. 2013 |
| Komentář: Projednáno v RK usnesením 0334/07/2013/RK ze 26. 2. 2013 termín posunut na 31. 3. 2013. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 3. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 2017/38/2012/RK | Rada kraje ruší část usnesení č. 1705/32/2012/RK: ukládá ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost; ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví poukázat do 14. 12. 2012 na účet nemocnic zřizovaných krajem investiční dotaci v objemu po 1 500 000 Kč schválenou usnesením rady kraje č. 1705/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 za účelem zajištění technologické připravenosti ke standardizaci ICT; ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 společně se závěrečnou zprávou kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost. |
| Odpovídá | OZ, OE | Termín | 28. 2. 2013 |
| Komentář: Projednáno v RK usnesením 0334/07/2013/RK ze 26. 2. 2013 termín posunut na 31. 3. 2013. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 3. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0015/01/2013/RK | Rada kraje schvaluje v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 000 Kč;navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky. |
| Odpovídá | OZ | Termín | 31. 1. 2013 |
| Komentář: nebyl proveden položkový rozpis rozpočtu jednotlivých kapitol a OE nemohl provést RO. Splněno v termínu 1. 3. 2013. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 1. 3. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0172/04/2013/RK | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 131 428 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 131 428 Kč určenou na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-04-2013-38, př. 1. |
| Odpovídá | OZ, OE | Termín | 31. 1. 2013 |
| Komentář: nebyl proveden položkový rozpis rozpočtu jednotlivých kapitol a OE nemohl provést RO. Splněno v termínu 1. 3. 2013. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 1. 3. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0382/09/2012/RK | Rada kraje bere na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu Biomonitoring území Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2012-39, př. 1 v oblasti mapování krajiny, v rámci programu Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 - 2014; ukládá Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit žádost o spolufinancování projektu Biomonitoring území Kraje Vysočina z programu Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 - 2014. |
| Odpovídá | OŽP | Odpovídá | OŽP |
| Komentář: MŽP doposud nezveřejnilo materiály (podklady) nezbytné pro zpracování žádostí ani pravidla fungování programu, neboť donor prozatím neschválil dokumenty pro poskytování dotací, které mu byly českou stranou zaslány ke kontrole a odsouhlasení. Navrhuje se prodloužit termín, protože je předpoklad, že do té doby bude vyhlášena výzva (výzva měla být vyhlášena již dávno, ministerstvo má však s přípravou značný skluz). | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 4. 2014. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1236/26/2012/RK | Rada kraje ukládá odboru životního prostředí zpracovat Strategii zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina jako dlouhodobý plán činností zaměřený na dokončení implementace Natury 2000 a vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro období do roku 2025. |
| Odpovídá | OŽP | Termín | 31. 3. 2013 |
| Komentář: Strategie je rozpracována, současná verze je zatím rozpočtově nekrytá. Stále nebylo vyjasněno a probíhá vyjednávání mezi AKČR a vládou (resp. MŽP a MF) o prostředcích na krytí nákladů na péči o území Natura 2000. Až bude jasno o rozpočtovém krytí, může proběhnout dohadovací řízení o rozsahu zpracovávané strategie (resp. bude jasno o rozpočtových možnostech) a na základě toho bude strategie upravena a dopracována. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 4. 2014. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0327/09/2011/RK | Rada kraje Rozhoduje uzavřít nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2011-19, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok a to na dobu 8 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba . |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Majetkoprávní příprava této akce stále není dokončena – navazuje na jednání o výkupech pozemků. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0486/11/2011/RK | Rada kraje rozhoduje zahájit jednání:s obcí Nevcehle o bezúplatném nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 1;s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 4;s obcí Nevcehle o darování pozemků do vlastnictví obce dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2;s fyzickými osobami o výkupu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 3;zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2 na úřední desce; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout: nabýt darem pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 1 z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví kraje Vysočina;nabýt darem pozemek dle materiálu RK-11-2011-14, př. 4 z vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví kraje Vysočina;převést darem pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 3 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Jednání zahájena, odeslány návrhy smluv, zastupitelstvu kraje bude předloženo v nejbližší době po kontrole a srovnání skutečných rozsahů záborů pro stavbě. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1871/38/2011/RK | Rada kraje souhlasí se stavbou Zlepšení vzhledu obce Krokočín; rozhoduje uzavřít s obcí Krokočín nepojmenovanou smlouvu, prokazující jí právo stavebníka provést stavbu na pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín;zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín do vlastnictví obce Krokočín;doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín. |
| Odpovídá | OM | Termín | 6. 7. 2013 |
| Komentář: Smlouva zaslána, obec však nereaguje. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1984/40/2011/RK | Rada kraje rozhoduje v souladu s usnesením 097/02/2004/ZK zvýšit kupní cenu pozemků par. č. 527/4 - orná půda o výměře 393 m2, par. č. 724/2 - orná půda o výměře 122 m2 a par. č. 749/2 - orná půda o výměře 239 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná, o jejichž nabytí v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK, 0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK, 0219/03/2011/ZK na částku 250 Kč/m2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Vlastník ani po osobním jednání za účasti náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla nesouhlasí se zvýšenou cenou a požaduje 500 Kč/m2. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2015. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0302/08/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít nájemní smlouvy na pozemky dle materiálu RK-08-2012-17, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Kostelec u Jihlavy a ve výši 35 Kč/m2/rok pro k. ú. Hosov a to na dobu 14 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Není uzavřena smlouva se spoluvlastníky 1 pozemku. PD byla změněna, stavba se realizuje a usnesení bude revokováno. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 9. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0970/21/2012/RK | Rada kraje ukládá odboru majetkovému zahájit jednání o převodech pozemků dle materiálů RK-21-2012-04, př. 1, RK-21-2012-04, př. 2, RK-21-2012-04, př. 3, RK-21-2012-04, př. 4 s jejich vlastníky; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout: nabýt darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 1 z vlastnictví obce Radkov do vlastnictví Kraje Vysočina;převést darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov;nabýt pozemek dle materiálu RK-21-2012-04, př. 3 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2;nabýt pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 4 z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem (vyšší cena z ceny zjištěné a obvyklé) plus úhradu nákladů na stanovení ceny. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Zahájeno jednání, Zastupitelstvu kraje zatím nepředloženo, v jednání, protistrana se zatím nevyjádřila. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1196/26/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2012-14, př. 1 a RK-26-2012-14, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1487/29/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2012-05, př. 1 a RK-29-2012-05, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1735/33/2012/RK | Rada kraje rozhoduje zahájit jednání s vlastníky pozemků evidovanými v katastru nemovitostí o uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného a vzdušného záboru stavby II/602 Olešná - průtah v rozsahu materiálu RK-33-2012-08, př. 2 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 9 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;s obcí Olešná o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Olešná - průtah v rozsahu materiálu RK-33-2012-08, př. 1 na dobu 9 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;s vlastníky pozemků evidovanými v katastru nemovitostí o uzavření smluv zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu II/602 Olešná - průtah na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby v rozsahu dle materiálů RK-33-2012-08, př. 1 a RK-33-2012-08, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Smlouvy byly v lednu předány starostovi obce Olešná k zajištění podpisů, ani po asi 8 urgencích není hotovo. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1884/36/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2012-15, př. 1 a RK-36-2012-15, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1967/37/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o přistoupení smluvní strany a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20. 3. 2012 uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2012-22, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Město HB odeslalo smlouvy na RWE. Urgováno, ale smlouvy stále zůstávají u oprávněného. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 2072/39/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-39-2012-24, př. 1 a RK-39-2012-24, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 3. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 2191/40/2012/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Martinem a Ivetou Tesařovými, bytem Okružní 1660, Moravské Budějovice dne 11. 6. 2012, ID 62 155. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: 12/2012 zasláno manželům Tesařovým, dosud nevráceno zpět. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0034/02/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít s obcí Střítež nepojmenovanou smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-02-2013-08, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 5. 2013 |
| Komentář: Jednání o uzavření smlouvy jsou před dokončením. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0271/06/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-06-2013-03, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 12. 5. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0372/08/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít s obcí Znětínek nepojmenovanou smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-08-2013-03, př. 1; uzavřít s obcí Pavlov nepojmenovanou smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-08-2013-03, př. 2; uzavřít s Mariou Podstatzka-Lichtensteinovou a Johannem Podstatzky-Lichtensteinem nepojmenovanou smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-08-2013-03, př. 3. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Zatím nebyly uzavřeny všechny smlouvy, jednání probíhají. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0377/08/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2013-08, př. 1 a RK-08-2013-08, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0480/10/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2013-12, př. 1 a RK-10-2013-12, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 19. 6. 2013 |
| Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy z důvodů na straně žadatelů. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0531/11/2013/RK | Rada kraje rozhoduje uhradit městu Počátky po uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků par. č. st. 469 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 – trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky podle usnesení 0570/08/2012/ZK částku ve výši 9 352 Kč odpovídající dani z převodu nemovitostí dle závazku ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 18. 10. 2012 podle usnesení 0444/05/2012/ZK mezi Krajem Vysočina a městem Počátky. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 5. 2013 |
| Komentář: Dosud neuzavřena kupní smlouva z důvodů nevyklizení budovy ze strany prodávajícího. OM proto neuhradil předmětnou částku. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013. |