RK-33-2013-13, př. 6

počet stran: 7

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na implementaci  ERP systému pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

"Implementaci ERP systému "

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a násl. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“),

a

ustanovením § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Organizace:		Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

zastoupena:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, ředitelem

sídlo:			Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

kontaktní adresa:	Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

IČO:			005 11 951

DIČ:			CZ00511951

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466,

dále jen " Objednatel "

a

Společnost:		 OR-CZ spol. s r.o.

zastoupená:		 Ing. Václavem Mačátem, jednatelem společnosti

sídlo:		 	 Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová

kontaktní adresa:	 Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová

IČO:			 48168921

DIČ:			 CZ48168921

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 4090,

a

Společnost:		 OR-NEXT  spol. s r.o.

zastoupená:		 Ing. Václavem Mačátem, jednatelem společnosti

sídlo:		 	 Brno – Pisárky, Hlinky 40/102, 603 00 Brno,

kontaktní adresa:	 Brno – Pisárky, Hlinky 40/102, 603 00 Brno,

IČO:			 26284146

DIČ:			 CZ26284146

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41856,

jako společnosti tvořící pro účel veřejné zakázky Sdružení OR,

dále jen " Dodavatel "

vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku:

# Preambule

Vzhledem k tomu, že

- Smluvní strany mezi sebou na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce „Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina“ uzavřely:

- dne 7. 7. 2011 Smlouvu o dílo na „Implementaci ERP systému“ (dále také „Smlouva o dílo“),

- dne 7. 7. 2011 Smlouvu o poskytování služeb na „Údržbu, podporu a rozvoj ERP systému“ (dále také „Servisní smlouva“),

- Dodavatel se Smlouvou o dílo zavázal k uvedení tzv. ostatních modulů ERP systému do rutinního provozu v termínu do 1. 9. 2012,

- Termín uvedení tzv. ostatních modulů ERP systému do rutinního provozu dle Smlouvy o dílo nebyl dodržen a došlo ke zpoždění při plnění uvedené části díla,

- Z článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo vyplývá povinnost dodavatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s plněním stanovených termínů pro realizaci kterékoliv části díla,

- Z článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo vyplývá, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody,

- Platební podmínky dle čl. VIII odst. 2) písm. d) Smlouvy o dílo obsahují ujednání o uhrazení 20 % ceny za implementaci ERP po 2 měsících úspěšného rutinního provozu, pokud Dodavatel odstraní veškeré závažné vady, které brání řádnému užívání ERP systému,

- Z článku XV. odst. 2 Smlouvy o dílo vyplývá právo Objednatele v případě závažného porušení povinností Dodavatelem na okamžité odstoupení od Smlouvy. Závažným porušením Smlouvy o dílo se považuje opakované neplnění dohodnutých termínů harmonogramu, a to zejména termínu předání a nesplnění požadovaných vlastností hotového díla nebo jeho částí,

- Součástí ERP systému je modul Personalistika a mzdy, který není dosud uveden do rutinního provozu a objednatel se rozhodl od požadavku dodávky tohoto modulu odstoupit,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jehož součástí je dohoda o narovnání:

Článek I.

Změna Smlouvy o dílo

- Smluvní strany se dohodly, že součástí předmětu smlouvy dle Smlouvy o dílo na „Implementaci ERP systému“ není modul Personalistika a Mzdy.

- V článku VI. Smlouvy o dílo, poznámce 2) se slova „personalistika, mzdy“ vypouští.

- V článku VII. Cena za dílo, odstavci 1) se údaj o celkové ceně za splnění předmětu Smlouvy o dílo vymezený číslicemi a slovy: „1 509 500,00 Kč (slovy: jeden milion pět set devět tisíc pět set korun českých) bez DPH“ nahrazuje tímto údajem o celkové ceně za splnění předmětu Smlouvy o dílo vymezeným číslicemi a slovy: „1 342 203,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet dva tisíce dvě sta tři korun českých) bez DPH“.

- V článku VII. Cena za dílo, odstavci 3) Struktura ceny se údaje o ceně níže uvedených položek:

| položka | Cena bez DPH /Kč/ | Cena s DPH /Kč/ |
| --- | --- | --- |
| Cena za licence systému ERP | 796 300,00 | 955 560,00 |
| Cena za implementaci | 579 800,00 | 695 760,00 |

| Celková cena za dílo | 1 705 596,00 | 2 063 771,16 |
| --- | --- | --- |

nahrazují následujícími údaji o ceně:

| položka | Cena bez DPH /Kč/ | Cena s DPH /Kč/ |
| --- | --- | --- |
| Cena za licence systému ERP | 692 781,00 | 838 265,01 |
| Cena za implementaci | 516 022,00 | 624 386,62 |

| Celková cena za dílo | 1 342 203,00 | 1 624 065,63 |
| --- | --- | --- |

Ostatní položky Ceny za dílo se nemění. DPH nově stanovených cen je uváděno v aktuální sazbě 21 %.

- V článku IX. Licenční ujednání, odstavci 1) se údaje o ceně licencí obsažené v tabulce:

| Plné označení licence | Počet | Cena bez DPH /Kč/ | Cena s DPH /Kč/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkty DCC –QI verze 72.4 | 85 | 542 700,00 | 651240,00 |
| FaMa+ | 85 | 253 600,00 | 304 320,00 |
| Cena za licence celkem | --- | 796 300,00 | 955 560,00 |

nahrazují následujícími údaji o ceně a počtu licencí:

| Plné označení licence | Počet | Cena bez DPH /Kč/ | Cena s DPH /Kč/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkty DCC –QI verze 72.4 | 80 | 439 181,00 | 531 409,01 |
| FaMa+ | 85 | 253 600,00 | 306 856,00 |
| Cena za licence celkem | --- | 692 781,00 | 838 265,01 |

DPH nově stanovených cen je uváděno v aktuální sazbě 21 %.

- Z Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace ERP systému dodavatele se vypouští funkcionality ERP systému, které náleží pouze modulu Personalistika a Mzdy.  Z Přílohy č. 4 -  Struktura uživatelů ERP systému se vypouští role ERP „Personalistika“ a „Mzdy“.

- V ostatních částech se Smlouva o dílo nemění.

Článek II.

Předmět narovnání

1) Smluvní strany považují na nesporné, že:

- v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku uzavřely dne 7. 7. 2011 Smlouvu o dílo na „Implementaci ERP systému“, na základě které se Dodavatel zavázal pro Objednatele realizovat ERP systém s termínem uvedení tzv. ostatních modulů do rutinního provozu do 1. 9. 2012,

- termín uvedení tzv. ostatních modulů do rutinního provozu (včetně modulu Personalistika a Mzdy) do 1. 9. 2012 nebyl dodržen, přičemž v akceptačním protokolu k této části ERP systému je uvedeno jako datum převzetí Objednatelem 1. 10. 2012,

- funkce modulu Personalistika a Mzdy bylo pro provoz Objednatele nezbytné dosud vykonávat prostřednictvím mzdového systému dodaného třetí stranou (dále také „mzdový systém třetího dodavatele“),

- Dodavateli byla Objednatelem zaplacena cena za licence ERP systému ve výši 955 560,--Kč zahrnující rovněž licence modulu Personalistika a Mzdy,

- Dodavateli byla Objednatelem ze smluvní ceny za implementaci ERP systému zahrnující rovněž implementaci modulu Personalistika a Mzdy ve výši 695 760,-- Kč  dosud zaplacena část ve výši 613 379,-- Kč,

- Dodavateli byla Objednatelem ze smluvní ceny ve výši 88 800,-- Kč za školení ERP systému zahrnující rovněž školení k modulu Personalistika a mzdy zaplacena část ve výši 89 022,--Kč,

- Dodavateli byla Objednatelem ze smluvní ceny za podporu ve výši 71 280,-- Kč zahrnující rovněž podporu k modulu Personalistika a mzdy zaplacena část ve výši 35 574,-- Kč,

- modul Personalistika a Mzdy nebyl dosud uveden do rutinního provozu a smluvní strany se v článku I. tohoto Dodatku dohodly, že modul Personalistika a Mzdy nebude napříště součástí předmětu plnění dle Smlouvy o dílo.

2) Objednatel uplatňuje na základě Smlouvy o dílo:

- právo na vrácení odpovídající části ceny za dodávku ERP systému, konkrétně ve výši 124 222,80 Kč z ceny licencí ERP systému a 77 171,38 Kč z ceny za implementaci ERP systému,

- podle čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo právo na uhrazení smluvní pokuty za nedodržení termínu uvedení tzv. ostatních modulů do rutinního provozu, ve výši 157 592,-- Kč,

- podle čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo právo na náhradu škody -  uhrazení nákladů na provoz mzdového systému dodaného třetí stranou ve výši 377 984,-- Kč,

- navrhuje, že po Dodavateli nebude požadovat vrátit část ceny za již realizovaná školení k ERP systému, která se vztahovala výhradně k modulu Personalistika a Mzdy a případná další školení ERP systému vztahující se výhradně k modulu Personalistika a Mzdy nebudou realizována. Vrácení ceny již provedeného školení by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku,

- navrhuje, že po Dodavateli nebude požadovat vrátit část ceny za již realizovanou podporu ERP systému, která se vztahovala výhradně k modulu Personalistika a Mzdy a případná další podpora ERP systému vztahující se výhradně k modulu Personalistika a mzdy již nebude realizována. Vrácení ceny již provedené podpory vztahující se k modulu Personalistika a Mzdy by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

3) Dodavatel navrhuje:

- umožnit započtení práva na vrácení odpovídající části smluvní ceny za dodávku ERP systému, konkrétně ve výši 124 222,80 Kč z ceny licencí ERP systému a 77 171,38 Kč z ceny za implementaci ERP systému vůči dosud nesplaceným závazkům Objednatele, zejména vůči dosud neuhrazené části ceny dle Smlouvy o dílo dle čl. VIII odst. 2 písm. d) Smlouvy o dílo.

# Článek III.

# Narovnání

S ohledem na náklady případného vymáhání nároků ze Smlouvy o dílo u soudu a nejistotě výsledku soudního řízení, se smluvní strany dohodly na narovnání sporných práv a závazků, a proto upravují sporná práva a závazky takto:

- Dodavatel se zavazuje, že objednateli vrátí část ceny za licence ERP systému odpovídající podílu modulu Personalistika a Mzdy, konkrétně ve výši 124 222,80 Kč, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření tohoto dodatku. Závazek dodavatele vrátit část ceny lze ve stejné lhůtě započíst vůči dosud nesplaceným závazkům objednatele k dodavateli.

- Dodavatel se zavazuje, že objednateli vrátí část ceny za implementaci ERP systému odpovídající podílu modulu Personalistika a Mzdy, konkrétně ve výši 77 171,38  Kč, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření tohoto dodatku. Závazek dodavatele vrátit část ceny lze ve stejné lhůtě započíst vůči dosud nesplaceným závazkům objednatele vůči dodavateli.

- Objednatel nebude nárokovat na dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 157 592,-- Kč a náhradu škody -  uhrazení nákladů na provoz mzdového systému dodaného třetí stranou ve výši 377 984,-- Kč.

- Objednatel se zavazuje nevyužívat a vrátit a dodavatel vzít zpět poskytnuté licence k modulu Personalistika a mzdy. Práva užívat licence ostatních modulů ERP systému tím nejsou dotčena.

- Objednatel nebude nárokovat na Dodavateli část ceny za již realizovaná školení k ERP systému, která se vztahovala výhradně k modulu Personalistika a Mzdy a další školení ERP systému vztahující se výhradně k modulu Personalistika a Mzdy nebudou realizována.

- Objednatel nebude nárokovat na Dodavateli část ceny za již realizovanou podporu ERP systému, která se vztahovala výhradně k modulu Personalistika a Mzdy a další podpora ERP systému vztahující se výhradně k modulu Personalistika a mzdy již nebude realizována,

- Uzavřením dohody o narovnání zanikají sporná práva a závazky tvořící předmět narovnání a nahrazují se závazky dle Článku III. tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud nedojde ke splnění závazků uvedených v článku III. odst. 1), 2) a 4) shora, dohoda o narovnání se bez dalšího ruší a mezi smluvními stranami budou nadále trvat závazky původní.

# Článek IV.

# Veřejná podpora

  - Vzdání se nároku  smluvní pokuty a na náhradu škody - nákladů za provoz mzdového systému dodaného třetí stranou v celkové výši 535 576,00 Kč je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

  - Objednatel ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), že zhotovitel splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

# Článek V.

# Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Zástupci smluvních stran prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku jsou výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- S uzavřením tohoto Dodatku vyslovil souhlas Kraj Vysočina, jako centrální zadavatel veřejné zakázky na dodávku a údržbu ERP systému dle Smlouvy o výkonu funkce centrálního zadavatele a jako zřizovatel odběratele podle čl. 2 odst. 2 písm. e) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to usnesením rady kraje č. ……………….. ze dne ………………….

V Jihlavě dne ……………………………

...................................................	...................................................

podpis Objednatele	podpis Dodavatele