#### RK-33-2013-16

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu

pro: jednání rady kraje č. 33/2013 dne 15. 10. 2013

zpracoval: P. Bartoš

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).

KSÚSV musí neprodleně realizovat stavební akci pod názvem „III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa“. Jedná se o sanaci svahu silničního tělesa silnice III/02324 před vjezdem do místní části Řípov (místní část Města Třebíče). V krajnici se v letních měsících otevřely podélné trhliny v délce cca 30-40 m, které se dále rozšiřují (otevírají) a dochází k poklesu nezpevněné krajnice a přilehlého svahu o výšce cca 4-5 m. Lokalita leží ve skalním odřezu s terénní depresí, kde jsou zvodnělé vrstvy podložních zemin, které vytvářejí aktivní smykové plochy. Oproti stavu v červnu 2013 došlo k současnému datu k poklesu nezpevněné krajnice cca o 4 cm oproti vozovce a situace vyžaduje okamžité řešení ještě před zimním obdobím tak, aby bylo vůbec ještě možné sanaci svahu provést s přijatelnými finančními náklady.

Částka byla stanovena odborným odhadem na základě výkazu výměr ve výši 3 400 000 Kč. Finanční prostředky na zajištění sanace svahu je možno řešit převodem finančních prostředků z kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, ve výši 3 400 000 Kč (položka 6121 – Budovy a stavby, ORJ 1001, ORG 0001370010000, ÚZ 000).

KSÚSV požádala dopisem o změnu investičního plánu na rok 2013 z důvodu:

- zahájení stavebních prací, a to z důvodu finančního krytí do okamžiku schválení převodu investičních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina

- rozšíření investičních akcí na nemovitém majetku

- cestmistrovství Pelhřimov – výměna vrat a zateplení obvodového a střešního pláště je doplněno o dodávku a montáž závory s příslušenstvím. Financování změny si nevyžaduje navýšení prostředků v investičním plánu.

- Doplnění strojní investice „lajnovačka ručně vedená“ o podval.

Žádost a navrhovaná změna investičního plánu je uvedena v materiálu RK-33-2013-16, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce „III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa“.

2. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Odbor informatiky -  Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00772

Návrh usnesení:

###### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce „III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa“;

schvaluje

změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1.

odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1