#### RK-34-2013-12

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028

pro: jednání rady kraje č. 34/2013 dne 22. 10. 2013

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2013 byla dne 25. 9. 2012 uzavřena mezi Krajem Vysočina a Obcí Křižánky Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ID FV00351.0028 (viz materiál RK-34-2013-12, př. 1) na realizaci projektu „Oprava fasády domu č. p. 96 v k. ú. Moravské Křižánky“ s dobou realizace do 31. 12. 2013. Dne 8. 10. 2013 byla odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2014. Žádost je přílohou materiálu
RK-34-2013-12, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení žádosti navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu RK-34-2013-12, př. 3.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu RK-34-2013-12, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 12. 11. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3