RK-37-2013-03

Majetkoprávní příprava stavby „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o smluvní ošetření práv Kraje Vysočina k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“.

V letošním roce zahájil Kraj Vysočina stavbu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba na pozemcích v k. ú. Rytířsko a v k. ú. Jamné u Jihlavy. Vzhledem k tomu, že jde o obchvat obce Jamné je nutné pro zajištění přístupu do obce v době napojování obchvatu na stávající silnici II/353 zřídit na obou koncích stavby provizorní komunikace. Za tímto účelem uzavřel Kraj Vysočina dne 9. 12. 2011 se Zemědělským družstvem Velký Beranov podnájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2013 na pozemky v k. ú. Rytířsko s platností od 1. 1. 2013 na dobu 16 měsíců. Aby mohla být při dokončení obchvatu obce Jamné položena obrusná vrstva v souvislé ploše bez napojování v klimaticky příznivém období, je třeba uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích a dobu nájmu prodloužit do 26. 5. 2014.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z výše uvedeného důvodu OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2013-03, př. 1 dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1. Cena za pronajaté pozemky se nemění a zůstává v dohodnuté výši 5 Kč/m2/rok.

Stanoviska:

Odbor dopravy s navrženým řešením souhlasí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2013-03, př. 1 dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2