#### RK-38-2013-25

Stavební záměr „Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny“

pro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013

zpracoval(a): P. Čermák, K. Ubr

předkládá: P. Kolář, M. Pech

Popis problému:

Jedná se o záměr výstavby nové tělocvičny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Krajem Vysočina – Hotelová škola Třebíč. Škola užívá budovy v lokalitě ul. Sirotčí (zejména výuka maturitních oborů) a Borovina (zejména výuka učebních oborů). V objektu Borovina je také domov mládeže. Škola nemá vhodné zázemí pro zajištění výuky tělesné výchovy ani pro mimoškolní sportovní aktivity a situaci nevyřeší ani tělocvična obchodní akademie (pro výuku hotelové školy lze využít pouze částečně). Středoškolská výuka zejména učebních oborů a praxe bude v Borovině probíhat i nadále bez ohledu na demografický pokles (škola je centrem oborů obchodu a služeb). Výstavba tělocvičny, byť rozměrově na dolní hranici, zásadním způsobem zlepší zázemí a zkrátí dobu přípravy na výuku. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-38-2013-25, př.1.

V rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 je zařazena akce HŠ Třebíč – přístavba tělocvičny.

OM ve spolupráci s OŠMS a školou v průběhu roku zahájil přípravu formou průzkumu, hledání řešení a souvislostí plánované přístavby. Výstupem bylo postupně několik variant řešení, z nichž byla v poslední fázi podrobně zpracována studie, jež je podkladem pro předkládaný stavební záměr. Jedná se o investičně i provozně úspornou variantu řešení s rozměry hrací plochy 24 x 15 m (hřiště volejbal, nohejbal). Sál tělocvičny je navržen v I. nadzemním podlaží nad provozním zázemím z hlediska úspory investičních a provozních výdajů a také s ohledem na prostorové podmínky území.

I přes prostorově úsporné řešení je záměrem přesto dotčen pozemek jiného vlastníka. Předběžné vyjádření vlastníka k možnosti odkupu pozemku je kladné – za tržní cenu. Další komplikací je zásah do pozemku, který je podle platné územně plánovací dokumentace nezastavitelný – funkční typ krajinná zeleň. OM při přípravě záměru zjistil, že přístupová komunikace k objektu školy a další okolní komunikace (které mohou být dotčeny záměrem v souvislosti s realizací přípojek inženýrských sítí) nejsou ve vlastnictví města Třebíč, ale ve vlastnictví fyzické osoby.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM předkládá radě kraje stavební záměr výše uvedené akce k projednání. Vlastní stavební záměr je obsahem materiálu RK-38-2013-25, př. 1, grafická část stavebního záměru bude na jednání rady kraje k dispozici.

Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru.

Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení jednání s vlastníkem dotčených pozemků o majetkoprávních záležitostech a pro podání žádosti o pořízení změny územního plánu města Třebíč. Podle výsledků těchto úkonů bude možné zahájit projektové práce na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014 je zahrnuto finanční krytí v rozsahu zpracování projektové přípravy stavby a případného zahájení vlastní realizace v závěru roku podle času potřebného k vyřešení majetkoprávních záležitostí a změny územního plánu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický: Pokud bude stavební záměr „Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny“ schválen, bude třeba celkový objem finančních prostředků (45 000 000 Kč) potřebných na realizaci akce plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek v rozsahu potřebných finančních prostředků na daný rozpočtový rok. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M5 jsou na akci „Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny“ plánovány finanční prostředky ve výši cca 30 000 000 Kč na majetkoprávní přípravu, projektovou dokumentaci, případně na realizaci akce v roce 2014.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

stavební záměr „Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny“ dle materiálu RK-38-2013-25, př. 1;

rozhoduje

podat žádost o pořízení změny územního plánu města Třebíč spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území – část pozemku par. č. 590/4 v k.ú. Třebíč v rozsahu záměru přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč - z plochy krajinná zeleň na smíšenou zónu bydlení, občanské vybavenosti občanského vybavení a služeb bez dopadu na okolí;

ukládá

odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníky pozemků dotčených záměrem přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3