#### RK-38-2013-48

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 musí pan František Trojan, s místem podnikání Baliny 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 42648785 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Nákup vrtacího stroje“ do 30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013. Dne
8. 11. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 28. 2. 2014. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-38-2013-48, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 je obsahem materiálu RK-38-2013-48, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Její odůvodnění se jeví jako relevantní. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 dle materiálu
RK-38-2013-48, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 dle materiálu
RK-38-2013-48, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 13. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3