#### RK-02-2014-18

Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce

pro: jednání rady kraje č. 2/2014 dne 14. 1. 2014

zpracovala: H. Matulová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Odbor dopravy a silničního hospodářství řeší následující:

V loňském roce nebyly dokončeny plánované akce:

- II/403 Nevcehle – průtah

- II/347 Světlá n. Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711

- II/404 Luka n. Jihlavou – průtah

- II/385 Dolní Rožínka – hr. kraje

- II/339 Ledeč n. S. – odvodnění vozovky

- II/392 Pucov – průtah

- II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026

- III/3876 Dolní Čepí – most ev.č. 3876-1

- III/03815 Pohled – most ev.č. 03815-2

- III/34413 Rozsochatec – most ev.č. 34413-1

- II/351 Dobrá – Macourov, výhybny.

U těchto akcí se předpokládala jejich realizace a ukončení v roce 2013. Z důvodů uvedených v příloze RK-02-2014-18, př. 1 nebylo možno akce dokončit v roce 2013 a je nutno je doplnit do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě pro rok 2014.

Dále je nutno zařadit do rozpočtu akci „II/357 Bystřice nad Pernštejnem – most ev.č. 357-025“. Na základě mostní prohlídky z roku 2013 je stavební stav spodní stavby mostu ve stupni „V“ a nosné konstrukce ve stupni „VII“. Z tohoto důvodu je nutno neprodleně zadat vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostu.

V průběhu přípravy akce „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov“ vznikla potřeba začlenit akci do celkové rekonstrukce silničního tahu II/602 financovaného z ROP JV jako 10. stavbu. Z tohoto důvodu je nutno změnit název akce na „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov – 10. stavba“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:

- II/403 Nevcehle – průtah

- II/347 Světlá n. Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711

- II/404 Luka n. Jihlavou – průtah

- II/385 Dolní Rožínka – hr. kraje

- II/339 Ledeč n. S. – odvodnění vozovky

- II/392 Pucov – průtah

- II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026

- III/3876 Dolní Čepí – most ev.č. 3876-1

- III/03815 Pohled – most ev.č. 03815-2

- III/34413 Rozsochatec – most ev.č. 34413-1

- II/351 Dobrá – Macourov, výhybny.

- II/357 Bystřice nad Pernštejnem – most ev.č. 357-025

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě

a zároveň navrhuje schválit změnu názvu akce „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov“ zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 – Investice v dopravě, na nový název „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov – 10. stavba“.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

- II/403 Nevcehle – průtah

- II/347 Světlá n. Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711

- II/404 Luka n. Jihlavou – průtah

- II/385 Dolní Rožínka – hr. kraje

- II/339 Ledeč n. S. – odvodnění vozovky

- II/392 Pucov – průtah

- II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026

- III/3876 Dolní Čepí – most ev.č. 3876-1

- III/03815 Pohled – most ev.č. 03815-2

- III/34413 Rozsochatec – most ev.č. 34413-1

- II/351 Dobrá – Macourov, výhybny.

- II/357 Bystřice nad Pernštejnem – most ev.č. 357-025

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě;

schvaluje

změnu názvu akce „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov“ zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 – Investice v dopravě, na nový název „II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov – 10. stavba“.

odpovědnost: ODSH, OE

termín: 31. 1. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1