RK-03-2014-15, př. 1

počet stran: 2

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 2

Registrační číslo projektu: 	CZ.1.11/1.1.00/21.01329

Název projektu: 		II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba

Žadatel: 			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 15. Finanční plán |
| Pořadí žádosti o platbu | 01 | 01 |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace | 63 750 000,00 | 52 703 122,42 |
| Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu | 31. 01. 2014 | 31. 01. 2014 |
| Pořadí žádosti o platbu | 02 | 02 |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace | 33 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu | 31. 07. 2014 | 31. 07. 2014 |
| Pořadí žádosti o platbu | 03 | 03 |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace | 30 588 487,57 | 24 635 365,15 |
| Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu | 01. 03. 2015 | 01. 03. 2015 |

Důvod změny:

15. Finanční plán

- aktualizace finančního harmonogramu stavby dle skutečné fakturace

Dopad na monitorovací ukazatele: NE

Přílohy (pokud jsou relevantní):

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti