RK-04-2014-16, př. 1

Počet stran: 2

# Vyhodnocení akčního plánu koncepce eHealth kraje Vysočina pro rok 2013:

- Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning)

  - Projekt bude pokračovat v roce 2014. Jedná se o navazující krok na průzkum počítačové gramotnosti, viz níže. V roce 2013 došlo k zahájení tvorby definice technických vlastností.

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace jako samostatného projektu nebo jako součást výměny NIS.

  - spojeno s projektem jednotného NIS

- Vyhodnocení technických řešení pro náhradu koncových stanic

  - projekt zahájen a bude pokračovat v roce 2014 – výzva č. 19 IOP

- Příprava projektu výměny NIS

  - projekt zahájen a předpoklad dokončení v roce 2017

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT

  - odloženo na rok 2014

- Rozvoj projektu eMedocs

  - Na konci roku 2013 zahájen pilotní projekt propojení komunikačního uzlu eMeDocS a komunikačního uzlu MedicalNet (privátní lékaři). Pilotní projekt bude dokončen začátkem roku 2014. Následně bude vyhodnocen a v případě úspěšného vyhodnocení bude naší snahou rozšířit spojení na privátní lékaře ve všech okresech Kraje Vysočina – maximální možné pokrytí.

- Spuštění Elektronického systému svolávání (ESS)

  - hotovo

- Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV

  - hotovo

- Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV

  - Průběžně plněno

- Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth

  - Průběžně plněno (např. Krajský rok informatiky Litomyšl, nemocnice Benešov, ISSS 2013 Hradec Králové atd.)

- Příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV

  - projekt zahájen a předpoklad dokončení v roce 2017

# Aktivity – akční plán na rok 2014:

- Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning).

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu jako součást výměny NIS.

- Vyřešení technického řešení náhrady koncových stanic – virtualizace desktopů.

- Příprava projektu výměny NIS (Příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

- Rozvoj projektu eMedocs.

- Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

- Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth.