RK-05-2014-24

Majetkoprávní příprava stavby „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“

pro: jednání rady kraje č. 05/2014 dne 11. 2. 2014

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o smluvní ošetření práv Kraje Vysočina k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“.

1. března 2013 zahájil Kraj Vysočina stavbu silnice „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“, která měla být dle projektové dokumentace dokončená do jednoho roku. Na dobu jednoho roku byly mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků tvořících dočasný zábor stavby uzavřené nájemní smlouvy, které umožnily zhotoviteli stavby jejich využití jako manipulační plochy a ke zřízení skládky skryté ornice. Termín dokončení stavby silnice byl následně prodloužený do 30. září 2014. Z tohoto důvodu nelze do ukončení platnosti nájemních smluv skrytou ornici použít k ohumusování svahů a uvést pozemky tvořící skládku ornice do původního stavu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro možnost využívání pozemků tvořících skládku ornice do ukončení stavby je nutné uzavřít s jednotlivými vlastníky těchto pozemků dodatky k nájemním smlouvám, kterými by došlo k prodloužení doby nájmu do 30. září 2014. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky pozemků dodatky č. 1 nájemních smluv v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2014-24, př. 1 a dle materiálu RK-05-2014-24, př. 2.

Stanoviska:

ODSH s návrhem usnesení souhlasí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít s vlastníky pozemků dodatky č. 1 nájemních smluv v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-05-2014-24, př. 1 a RK-05-2014-24, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 3. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 4