RK-06-2014-30, př. 1

Počet stran: 3

# Oznámení příjemce o změnách č. X

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Snížení finančních prostředků na řádku 6090 o 5 717 651,44,- Kč a to z 37 592 455,- Kč na 31 874 803,56,- Kč s DPH v roce 2014 (o 4 636 614,70,- Kč z 32 252 024,- Kč na 27 615 409,30,- Kč bez DPH). Snížení finančních prostředků na řádku 5090 o 48 736,09,- Kč a to z 378 941,- Kč na 330 204,91,- Kč s DPH v roce 2014 (o 26 040,29,- Kč z 313 175,- Kč na 287 134,71,- Kč bez DPH). Navýšení řádku 5114 o 15 525,- Kč s DPH (13 500,- Kč bez DPH) v roce 2014, která byla chybně zahrnuta v řádku 6090, celkově dochází k navýšení řádku 5114 z 1 179 145,- Kč s DPH v roce 2014 na 1 194 670,- Kč (z 974 500,- Kč bez DPH na 988 000,- Kč). Snížení finančních prostředků na řádku 6012 (BOZP a TDS) o 184 022,- Kč v roce 2014 a to z 1 210 000,- Kč na 1 025 978,- Kč s DPH (o 146 010,- Kč z 1 000 000,- Kč na 853 990,- Kč bez DPH). Změna ve výběrovém řízení č. 006 na TDS: změna v datu zahájená VŘ z 1. 8. 2013 na 1. 2. 2014, změna v datu ukončení VŘ z 28. 2. 2014 na 31. 3. 2013, změna v názvu VŘ na Výběrové řízení na TDS – Velké Meziříčí změna v předpokládané hodnotě VŘ z 800 000,- Kč bez DPH na 200 000,- bez DPH. Změna v datu zahájení realizace výběrového řízení č. 015 na zvedací a transportní systém z 1. 8. 2013 na 1. 3. 2014 a v datu ukončení z 28. 2. 2014 na 31. 7. 2014. Přesun finančních prostředků ve výši 9 264,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5030. Přesun finančních prostředků ve výši 49 843,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5032. Přesun finančních prostředků ve výši 820,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5039. Přesun finančních prostředků ve výši 71 210,- Kč s DPH (69 830,- Kč bez DPH) z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 6019. Změna v rozložení finančních prostředků v 4. a 5. etapě projektu. Snížení nezpůsobilých výdajů v roce 2014 v 5. etapě projektu o 4 060 491,51,- Kč. Změna v nestavební akci investičního záměru – výměna tří šatních skříní za variabilní zásuvkové komody, úprava příslušné sazby DPH. Přidání výběrového řízení č. 016 na TDS – Bystřice nad Pernštejnem. |
| Zdůvodnění změn: 1., 2. a 4. Ke snížení řádků 6090, 5090, 6012 dochází z důvodu ukončení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP. K úpravě dochází dle smluvních částek s dodavateli. Finančních prostředky na TDS zůstávají v původní výši, částka bude upravena po ukončení výběrového řízení samostatným Oznámením o změně. 3. K přesunu mezi řádky 6090 a 5114 došlo z důvodu chybně zařazené samostatné movité věci do výdajů na stavební práce. 5. a 14. Výběrové řízení na TDS bylo rozděleno na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 006 na TDS - Velké Meziříčí a VŘ č. 016 na TDS – Bystřice nad Pernštejnem). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na TDS a dochází tak k posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení. Dále došlo ke stanovení aktuální hodnoty veřejné zakázky (původní hodnota byla stanovena v roce 2012). Technický dozor bude do ukončení řízení zajišťovat pověřený pracovník úřadu. 6. K posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení na zvedací a transportní systém dochází z důvodu potřeby realizace tohoto výběrového řízení až v průběhu stavebních prací, kdy dojde ke specifikaci požadavků na systém s ohledem na technické provedení stavby. 7. – 9. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v průběhu 4. etapy více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu těchto výdajů z 3. etapy do 4. 10. K přesunu prostředků v řádku 6019 z 3. do 4. etapy dochází z důvodu předpokladu zvýšené potřeby čerpání finančních prostředků na poplatky v průběhu realizace stavebních prací. 11. Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení na stavební práce a došlo k uzavření smlouvy s dodavatelem, byl zaktualizován harmonogram stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo upraveno rozložení finančních prostředků v 4. a 5. etapě. 12. Ke snížení nezpůsobilých výdajů došlo na základě výsledku výběrového řízení na stavební práce, díky němuž došlo k celkovému poklesu rozpočtu projektu. 13. Kontrolou nestavební akce investičního záměru došlo ke zjištění, že 3 skříně uvedené v nestavební akci jsou současně řešeny vestavěnými skříněmi zahrnutými v rámci stavebních prací. Z důvodu efektivnosti využití finančních prostředků na vybavení byla upravena nestavební akce a finančních prostředky budou využity na nákup jiného vybavení (variabilní zásuvkové komody). Tato změna nemá vliv na čerpání prostředků dle předepsaných kritérií jednotlivých domácností, na stanovené parametry projektu a na předpokládanou hodnotu výběrového řízení na vybavení. V nestavební akci dále došlo k úpravě sazby DPH, protože v době změny sazby DPH byly částky na vybavení upravovány pouze v záložkách potřeby, zdroje, etapy, nikoliv však v nestavební akci. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Nestavební akce |
| Datum: 18. 2. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |