RK-07-2014-08, př. 1

Počet stran: 5

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 |
| IČO: | 70890749 |
| Název veřejné zakázky: | SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace |
| Ev. číslo veřejné zakázky | 478829 |
| Předmět veřejné zakázky | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |

Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou otevřeného řízení.

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
| --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny | Cílem veřejné zakázky je je celková rekonstrukce elektroinstalace v objektech areálu Střední školy technické Jihlava, p.o., se sídlem Jihlava, Polenská 2. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | Jedná se o celkovou rekonstrukci slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace ve stávajících objektech. V rámci rekonstrukce bude proveden kompletní rozvod z nového hlavního rozvaděče. Stávající elektroinstalace již neodpovídá současným požadavkům jak provozním, tak bezpečnostním. Rekonstrukce bude provedena ve 2 etapách, z toho 1. etapa bude realizována v období 5/2014 – 8/2014 a 6/2015 – 8/2015 a 2. etapa bude realizována v období 6/2016 – 8/2016. . |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele | Realizací veřejné zakázky bude zabezpečena další provozuschopnost objektů v areálu školy v souladu s technickými předpisy tak, aby byla zajištěna výuka studentů SŠ technické Jihlava bez rozsáhlejších omezení. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 28. 8. 2016. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů | V případě nerealizace této veřejné zakázky dojde k omezení provozu celého areálu SŠ technické Jihlava a bude ohrožena výuka studentů. Případná rizika související s plněním veřejné zakázky zohlednil zadavatel při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení jednotlivých etap akce, tj. před zahájením školního roku, a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů vzhledem k podrobnému vymezení předmětu veřejné zakázky. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) |  |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.) |  |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.) | Není požadováno. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. | Není požadováno. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | Není požadováno. |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce |
| --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur | Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám | V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a měl by být dostatečný i pro pokrytí případných škod na dokončované stavbě. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky | Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením bankovní záruky. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu | Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele | Veřejná zakázka bude realizována ve dvou etapách v průběhu let 2014 - 2016. Pro dokončení dílčích částí plnění byly stanoveny 3 termíny. Výše smluvní pokuty za nedodržení těchto dílčích termínů dokončení díla je obchodními podmínkami stanovena v částce 15 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur | Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek | Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky. |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky | Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály, dodávky a zařízení požadované (resp. projektované) pro provedení akce jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Nabídková cena | Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH. Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. |

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina