#### RK-10-2014-64

3. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.

pro: jednání rady kraje č. 10/2014 dne 18. 3. 2014

zpracoval: J. Bína, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu).

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 28. 2. 2014 ukončena 3. etapa projektu pod názvem Etapa zahájení, realizace a dokončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS, která probíhala od 1. 8. 2013. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-10-2014-64, př. 1 a Žádost o platbu jako materiál RK-10-2014-64, př. 2. Kompletní monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh bude odeslána na pobočku CRR do 28. 3. 2014.

V průběhu období 3. etapy došlo k realizaci výběrového řízení na koordinátora BOZP, které bylo v této etapy také dokončeno. Dále byla zahájena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a TDS, dokončena však budou až v etapě čtvrté, zahájena byla také příprava podkladů na výběrová řízení na vybavení objektů. Souběžně s 3. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov).

Bližší informace o průběhu 3. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-10-2014-64, př. 1 (Monitorovací zpráva) a RK-10-2014-64, př. 2 (Žádost o platbu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-10-2014-64, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-10-2014-64, př. 2, a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-10-2014-64, př. 3 je připojeno prohlášení, které musí být doloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení.

Projektová kancelář: Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-10-2014-64, př. 1
a RK-10-2014-64, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-64, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 28. 3. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3