#### RK-11-2014-58

4. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

pro: jednání rady kraje č. 11/2014 dne 25. 3. 2014

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, L. Weber

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt  pod  registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů.

V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.

Dle stanoveného harmonogramu monitorování projektu byla dne 28. 2. 2014 ukončena 4. etapa projektu pod názvem Etapa pokračování průběhu a dokončování stavebních prací. Tato etapa probíhala od 1. 5. 2013. K 4. etapě byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK11-2014-58, př. 1. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh MPSV bude odeslána na příslušnou pobočku CRR.

Etapa pokračování průběhu a dokončování stavebních prací probíhala v souladu s projektovou žádostí. Před koncem roku 2013 byla stavebně dokončena rekonstrukce objektu v Náměšti nad Oslavou, dokončení rekonstrukce většího objektu v Hrotovicích bude probíhat ještě v průběhu poslední 5. etapy. Probíhající případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Bližší informace o průběhu 4. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-11-2014-58, př. 1 (Monitorovací zpráva).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-11-2014-58, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-11-2014-58, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.

Stanoviska:

Stanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere Monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2014-58, př. 1 a RK-11-2014-58, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-58, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 3. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2